OBRAZAC  3

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 8128/5 (23/19)

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 210 i 211

Mjesto i datum: Podgorica, 23.08.2019.godine

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica  objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU

ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica i revizija iste,

broj 8128/5 (23/19)

po partijama kako slijedi:

- Partija 1: Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica

- Partija 2: Revizija projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	11

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	40

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 	41

IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	42

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	43

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	44

NASLOVNA STRANA PONUDE	45

SADRŽAJ PONUDE	46

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	47

FINANSIJSKI DIO PONUDE	53

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	57

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	58

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	62

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	63

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	66

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	75

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA	81

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	82

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I   Podaci o naručiocu

| Naručilac: Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica | Lice/a za davanje informacija: - Adrijana Uglik, dipl.ecc - Mirsad Veliu,spec.sci.građ.ing. |
| --- | --- |
| Adresa: Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica | Poštanski broj: 81000 |
| Sjedište: Podgorica | PIB (Matični broj): 02723816 |
| Telefoni: +382 (0) 20 441-436 +382 (0) 20 441-133 | Faks: +382 (0) 20 441-348 |
| E-mail adresa: nabavka@zicg.me | Internet stranica (web): www.zicg.me |

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III  Predmet javne nabavke

- Vrsta predmeta javne nabavke

 Radovi

- Opis predmeta javne nabavke

Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica i revizija iste, u svemu prema specifikaciji koja je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

- CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

71322500-6 Usluge tehnickog projektovanja za saobracajne gradevine 79992000-4 Usluge prijema

IV  Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

 ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

 Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

 po partijama:

Partija 1: Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om		72.600,00 €

Partija 2: Revizija projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica,

procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om		12.100,00 €

UKUPNO:                    84.700,00 €

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

 ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

za Partiju 1: Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica Privredno društvo mora imati licencu projektanta i izvođača radova izdatu na osnovu člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/17 i 044/18 i 063/18). Ponuđač treba da ima: - Vođu projektanskog tima- ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije, koji ima: # minimalni nivo kvalifikacije - dipl. građevinskog inženjera konstruktivnog smjera/odsjeka (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, # rješenje organa državne uprave nadležnog za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu, o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat, i # iskustvo na izradi projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) kosina ili drugih građevinskih objekata na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - dipl. građevinskog inženjera za geotehniku (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije-dipl. građevinskog inženjera-smjer/odsjek geotehnike (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, # rješenje organa državne uprave nadležnog za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu, o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat, i # iskustvo na izradi projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) kosina ili drugih građevinskih objekata na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - dipl. inženjera geodezije (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera geodezije (VII1 nivo kvalifikacije), - licencu za projektovanje geodetskih radova, koju izdaje Uprava za nekretnine Crne Gore-Ministarstvo finansija, i # iskustvo na projektovanju geodetskih radova na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - dipl. inženjera geologije/geomehanika (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera geologije/geomehanika (VII1 nivo kvalifikacije), - licencu za projektovanje istražnih radova, koju izdaje Ministarstvo ekonomije i , # iskustvo na izradi projekata i izvođenju istražnih radova na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - dipl. građevinskog inženjera za hidrotehniku (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: # minimalni nivo kvalifikacije - dipl. građevinskog inženjera-hidrotehničkog smjera/odsjeka (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, # iskustvo na izradi projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) kosina ili drugih građevinskih objekata na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera tehničke struke (VII1 nivo kvalifikacije), - položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, Ovo lice je značajno ne samo kao potrebno lice za izradu tehničke dokumentacije (Elaborata), već i po pitanju bezbjednosti na radu i zaštite ljudi (personala Projektanta) za terenska snimanja, izvodjenje istražnih radova, boravak tima projektanata u blizini elektrificirane željezničke pruge i treba da je prisutno na terenu cijeli period trajanja terenskih radova. - stručno lice za zaštitu od požara, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera tehničke struke (građevinske ili elektrotehničke ili mašinske struke) (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Ponuđači su, pored navedenog, dužni da dostave i licencu-ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova, koje izdaje Uprava za nekretnine Crne Gore za projekat geodezije. Kada je u pitanju dio projekta koji se odnosi na projekat geološko-istražnih radova, ponuđač treba da ispunjava uslove iz člana 10 Zakona o geološkim istraživanjima (Sl.list CG 28/93, 27/94, 42/94, 26/07). Ostali potreban personal za izvršenje predmetne usluge obezbjeđuje ponuđač proširivanjem projektantskog tima npr. za oblast ekologije, procjene uticaja na životnu sredinu itd. Za sve zaposlene-lica koje ponuđač planira da angažuje na pružanje predmetne usluge ponuđač je dužan dostaviti dokaze: diplome-uvjerenja o nivou kvalifikacije i tražene licence, odnosno ovlašćenja i rješenja. Partija 2: Revizija projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica, Privredno društvo mora imati licencu revidenta i stručnog nadzora izdatu na osnovu člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/17 i 044/18 i 063/18). Ponuđač treba da ima: - revizora koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije, koji ima: # minimalni nivo kvalifikacije - dipl. građevinskog inženjera-konstruktivnog smjera/odsjeka (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, # rješenje organa državne uprave nadležnog za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu, o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova revizora za složeni inženjerski objekat, i # iskustvo na reviziji tehničke dokumentacije rehabilitacije (sanacije) kosina ili drugih građevinskih objekata na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; Revizijom tehničke dokumentacije rukovodi Revizor koji je odgovoran da izvrši provjeru usklađenosti tehničke dokumentacije za usaglašenost svih faza tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, Zakonom o planiranju i izgradnji objekata, posebnim propisima i odgovoran je za tačnost izvještaja o usklađenosti. - revizora-dipl. građevinskog inženjera za geotehniku (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: # minimalni nivo kvalifikacije - dipl. građevinskog inženjera- smjera/odsjeka geotehnika (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, # rješenje organa državne uprave nadležnog za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu, o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova revizora za složeni inženjerski objekat, i # iskustvo na reviziji tehničke dokumentacije rehabilitacije (sanacije) kosina ili drugih građevinskih objekata na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - revizora-dipl. građevinskog inženjera za hidrotehniku (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: # minimalni nivo kvalifikacije - dipl. građevinskog inženjera- hidrotehničkog smjera/odsjeka (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, # rješenje organa državne uprave nadležnog za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu, o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova revizora za složeni inženjerski objekat, i # iskustvo na reviziji tehničke dokumentacije rehabilitacije (sanacije) kosina ili drugih građevinskih objekata na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - dipl. inženjera geodezije (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera geodezije (VII1 nivo kvalifikacije), - licencu za projektovanje geodetskih radova, koju izdaje Uprava za nekretnine Crne Gore-Ministarstvo finansija, i # iskustvo na projektovanju geodetskih na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - dipl. inženjera geologije/geomehanika (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera geologije/geomehanika/geotehnika (VII1 nivo kvalifikacije), - licencu za projektovanje istražnih radova, koju izdaje Ministarstvo ekonomije i , # iskustvo na projektovanje istražnih radova na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera tehničke struke (VII1 nivo kvalifikacije), - položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, - stručno lice za zaštitu od požara, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera tehničke struke (građevinske ili elektrotehničke ili mašinske struke) (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Ponuđači su, pored navedenog, dužni da dostave i licencu-ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova, koje izdaje Uprava za nekretnine Crne Gore za projekat geodezije. Kada je u pitanju dio projekta koji se odnosi na projekat geološko-istražnih radova ponuđač treba da ispunjava uslove iz člana 10 Zakona o geološkim istraživanjima (Sl.list CG 28/93, 27/94, 42/94, 26/07). Za sve zaposlene-lica koje ponuđač planira da angažuje na pružanje predmetne usluge ponuđač je dužan dostaviti dokaze: diplome-uvjerenja o nivou kvalifikacije i tražene licence, odnosno ovlašćenja i rješenja.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

ne zahtjeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

 liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII  Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X  Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Rok izvršenja ugovora je godina dana od dana zaključivanja ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je stanica Trebješica.

XI Jezik ponude:

 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

XII  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

 najniža ponuđena cijena  					broj bodova  	  100

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju  radnim danima od 07 do 15 sati, zaključno sa danom 16.09.2019. godine do 12 sati.

Iz razloga hitnosti rok za podnošenje ponuda u ovom postupku iznosi 22 dana, od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki.

Razlog hitnosti je jer ugrožena bezbjednost odvijanja željezničkog saobraćaja.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.

 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana  16.09.2019. godine u 12,30 sati, u prostorijama Službenika za javne nabavke, kancelarija broj 15, na adresi Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 60 dana od dana izvršenja usluge i uredno ispostavljene fakture.

Način plaćanja je: virmansko.

  Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

 garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5 % od vrijednosti ugovora

Rok važnosti  garancije je 7 (sedam) dana duži od roka izvršenja ugovora iz tačke X ovog Poziva i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

za Partiju 1: Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica

| R.B. | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Početni izvještaj | U svemu prema projektnom zadatku koji je sastavni dio ove dokumentacije | broj primjeraka (štampanih i ukoričenih primjeraka i zaštićenih elektronskih primjeraka) | 6 |
|  | Projekat osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije/Geodetski elaborat |  | broj primjeraka (štampanih i ukoričenih primjeraka i zaštićenih elektronskih primjeraka) | 6 |
| 3.1. | Projekat detaljnih geotehničkih istraživanja |  | broj primjeraka (štampanih i ukoričenih primjeraka i zaštićenih elektronskih primjeraka) | 6 |
| 3.2. | Elaborat o izvršenim geotehničkim istraživanjima |  | broj primjeraka (štampanih i ukoričenih primjeraka i zaštićenih elektronskih primjeraka) | 6 |
| 4.1. | Idejno rješenje |  | broj primjeraka (štampanih i ukoričenih primjeraka i zaštićenih elektronskih primjeraka) | 2 |
| 4.2. | Glavni projekat koji obuhvata Plan mjera zaštite na radu i Elaborat o protiv-požarnoj zaštiti sa predlogom mjera tokom izvođenja radova, i kasnije tokom eksploatacije i ostalo navedeno u Projektnom zadatku |  | broj primjeraka (štampanih i ukoričenih primjeraka i zaštićenih elektronskih primjeraka) | 6 |

- Cilj i obim radova

Izrada Glavnog projekta je potrebna, za planiranje radova sanacije i procjenu koštanja kompletnih radova, pripremu tendera za izvođenje radova, a nakon sanacije kosine, obezbijediti stabilnost kompletnog područja, eliminisati opasna i štetna dejstva voda i bujičnih tokova, smanjiti potreba tekućeg održavanja  i povećati nivo bezbjednosti odvijanja željezničkog saobraćaja izmedju Kosa i Trebješice i u stanici Trebješica i stari pristupni put od izgradnje pruge ( koji vodi ka utovarnoj rampi ), dovesti  u ispravno i stabilno stanje za nesmetano dalje korišćenje i odvijanje teretnog saobraćaja po istom. Glavne aktivnosti su: projektovanje adekvatnih mjera za sanaciju ( sada izuzetno nestabilne visoko zasječene kosine, čije stanje ukazuje na potrebu izrade potpornih zidova promjenjive visine ), koje će obezbijediti trajnu stabilizaciju kosine i obezbjeđenje pruge od odrona i klizanja terena ka pruzi; osposobljavanje prohodnosti i stabilnosti starog pristupnog puta utovarnoj rampi; kao i uredjenje bujičnog toka koji vodi ka propustu kod stanične zgrade. Zbog izazvanog poremećaja voda, potrebno je hidrogeološkim ispitivanjem i proračunom, eliminisati opasnost od štetnog dejstva bujica, vododerina, podzemnih i površinskih voda i iste kanalisati van pruge, ne ugrožavajući kapacitet postojećih kanala i propusta.

Očekivani rezultati su: dobri istražni i terenski radovi i dobar, kompletan i kvalitetan Glavni projekat, na osnovu kojeg je moguće izvoditi radove sanacije i da se nakon  izvedenih radova ( po istom ), obezbijedi dugoročna ( trajna ) stabilizacija terena na navedenoj kilometraži.

Sa posebnom pažnjom se rešava i pitanje kanalisanja voda i ispravnog ( projektantskog rješenja) odvodnje van kosine, bez ugrožavanja funkcionalnosti postojećih objekata donjeg stroja i pruge kao cjeline. Nakon sanacionih radova, potreba redovnog tekućeg održavanja saniranog područja treba da bude svedena na najmanju moguću mjeru.

Specifični cilj je,Da se obezbijede detaljni,  precizni  i kompletni geodetski, geološki i hidrogeološki podaci i Elaborati, da se razrade varijantna Rješenja sanacije i   izradi detaljan Glavni projekt rehabilitacije / sanacije ( po kojem je  moguće izvesti radove uspješne sanacije, bez bilo kakvih nejasnoća,  dopune ili potrebe dodatnog projektovanja ili radova ), nestabilne kosine od km.357+700  do  358+795, na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica, u skladu sa važećim zakonima Crne Gore i tehničkim propisima i standardima, koji obrađuju oblast Projektovanja ovakve vrste. U okviru projekta uključuje se i istražni radovi i uredjenje vodotoka koji vodi do propusta širine 2 metra u neposrednoj blizini stanične zgrade u Trebješici.

Projektant treba da ima u vidu da je pruga elektrificirana, da je željeznička pruga dobro u opštoj upotrebi, u državnom vlasništvu, kao i da je, sa lijeve strane pruge, infrastrukturni pojas 25 metara računato od osovine prvog kolosjeka, a zaštitni pružni pojas 100 m, računato od osovine prvog kolosjeka u stanici Trebješica. Ovo znači da je zona rada projektanta  zaštitni pružni pojas i šira zona cijelog poremećenog područja. Mogući prisup stanici Trebješica je sa željezničke pruge, a za pristup drumskim saobraćajnicama, Projektant sam prikuplja podatke i eventualno koristi i druge prilaze za svoje potrebe. Kroz izradu djelova tehničke dokumentacije projektant će razmatrati mogućnosti pristupa prugom i korišćenje pruge pri organizaciji gradilišta i mogućnosti korišćenja pristupa putevima od Kolašina do stanice Trebješica, što znači da je potrebno da se projektant upozna i sa stanjem ovog načina pristupa, ne samo za sopstvene potrebe, već i za razradu tehničke dokumentacije.

Obim usluge:

Detaljno geodetsko snimanje terena i izrada Projekta osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije;

Izrada Projekta geotehničkih  i hidrogeoloških istraživanja, geotehnička i hidrogeološka istraživanja i izrada Elaborata, sa preporukama projektantu - predlogom sanacionih rješenja i položaja sanacione konstrukcije,  u odnosu na teren i prugu, sa regulisanjem voda,

Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekata rehabilitacije / sanacije nestabilne kosine, od km 357+700 do km 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar. Način izrade, razmjere, sadržina i pravila izrade tehničke dokumentacije propisani su Pravilnicima i Zakonima Crne Gore, Standardima i tehničkim uslovima za projekte ovakve vrste i propisima koji se primjenjuju na elektrificiranoj željezničkoj pruzi.

Tehničke dokumentacije treba da bude izrađena u skladu sa važećom regulativom Crne Gore i propisima koji se primjenjuju na željeznici:

- Zakon o Željeznici („Sl.list CG“, broj: 27/2013);

- Zakonu o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Sl.list CG“,broj: 1/2014);

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (”Sl. list CG’’, broj: 064/17, 044/18);

- Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Sl.list CG“,broj: 044/18);

- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu  („Sl. List RCG“, broj:  79/04 ; „Sl.list CG“,br. 034/14, 044/18);

- Standardi, propisi, pravilnici i druge tehničke norme koje su važne za izradu tehničke dokumentacije ove vrste;

- Za pitanja koja nijesu dovoljno pokrivena nacionalnim normama i standardima sljedeći internacionalni standardi mogu biti primijenjeni: EN, ISO, DIN, SIA;

- Zahtjevi Klijenta (ŽICG AD – Podgorica) definisani Projektnim zadatkom;

- Zahtjevima vršioca tehničke kontrole (revizije);

- Izmjenama u važećim propisima ukoliko  istih bude, tokom  realizacije ovog projektovanja ili u roku od 24 mjeseca, planiranih za izvodjenje radova, po ovom Glavnom projektu.

Željeznički propisi koji mogu biti od koristi tokom revzije glavnog projekta:

- Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga Crne Gore („Sl.list CG“, broj: 42/16 od 04.07.2016. godine).

- Pravilnik o održavanju donjeg stroja željezničkih pruga Crne Gore („Sl.list CG“, broj: 29/14 od 08.07.2014. godine).

- Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruzi („Sl.list CG“, broj: 42/16 od 16.06.2017. godine).

- Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi. („Sl.list CG“, broj: 31/15 od 16.06.2015. godine).

- Saobraćajni pravilnik, izdanje 29.05.1994.god.

- Prаvilnik о теhničkiм uslоviма za elektroenergetska postrojenja (Sl.list CG, broj: 51/17 od 06.09.2017. godine).

Napomena: Navedeni Zakoni i Pravilnici,  se mogu preuzeti sa sajta Uprave za željeznice.

Tehnička i ostala dokumentacija, treba da ispunjava sve tehničke i ostale uslove, koji garantuju nesmetano izvodjenje radova bez remećenja redovnog odvijanja željezničkog saobraćaja, a kasnije stabilnost dionice, nakon radova rehabilitacije.

- ROK ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

## Period  trajanja:

- Faza geodezije i geologije/ hidrogeologije, sa svim tehničkim dokumentima – 45 dana,  odpočetka ugovornog roka ( 30 dana za pripremne i terenske radove i 15 dana, za projektnu dokumentaciju, za pozitivan nalaz tehničke kontrole (revizije) projekata).

- Idejno rješenje – 60 dana,  od početka ugovornog roka

- Glavni projekat – 90 dana,  od početka ugovornog roka, uz napomenu da sastavni dio Glavnog projekta čini ne samo Glavni gradjevinski projekat, već i ostali Elaborati po Zakonima Crne Gore.

U navedeno trajanje broj dana znači kalendarski dani.

Zbog navedenog, potrebno je da Ponudjač/ Projektant, ima dobro isplaniran, organizovan, koordiniran i kompetentan tim projektanata za efikasan rad.  Projektant treba da uzme u obzir i vremenske ( klimatske prilike područja Trebješica ) i napravi dobru organizaciju rada, jer bilo kakvo produženje roka, zbog navedenih uslova, neće biti odobreno, izuzev „više sile“, a shodno zakonodavstvu Crne Gore. Naručilac  ne obezbjedjuje bilo kakvu podršku niti ima obavezu transporta ( primjer bušaće garniture, prevoz timova i slično ), već je isključiva obaveza Projektanta da u ponudjenu cijenu ukalkuliše sve troškove.

Ponuđač – Projektant koji bude, odabran kao najpovoljniji, će u skladu sa svojom stručnom procjenom, planiranom dinamikom radova i unutrašnjom organizacijom za bezbjedan i uspješan rad i dostaviti i listu ostalog  kompletnog – tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će biti angažovano na implementaciji projekta. Navedeno i zbog unutrašnjeg reda u ŽICG i kompletnih podataka, ko će biti prisutan na terenu, radi pristupa pruzi.

Projektant treba da obezbijedi da osoblje koje će raditi na terenu posjeduje uvjerenje  za bezbjedan rad na elektrificiranoj željezničkoj pruzi izdato od Ovlašćene institucije u Crnoj Gori; validna ljekarska uvjerenja; dokaz o kolektivnom osiguranju zaposlenih od povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom, da sredstva za rad budu atestirana i ostalo u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore.

Projektant je isključivo odgovoran za bezbjednost svojeg  personala,  tokom geodetskog snimanja,  geoistražnih radova  radova na terenu i drugih terenskih aktivnosti i boravka unutar i van Pružnog pojasa pruge.

 Bitni zahtjevi koji nijesu uključeni u važeće tehničke norme i standard koji se odnose na bezbjednost i druge okolnosti od javnog interesa:

- Stabilnost i trajnost objekta;

- Zaštita od zemljotresa i zaštita od prirodnih nepogoda.

- Zaštita željezničke infrastrukture i nesmetano odvijanje željezničkog saobraćaja tokom radova i kasnije tokom eksploatacije, sa što manje troškova za tekuće održavanje.

Broj: 7-1314/1

Podgorica, 18.07.2019 godine.

Projektni zadatak

za

izradu projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica

- Geodezija – Geodetsko (topografsko) detaljno snimanje terena i izrada Projekta osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije;

- Geologija – Izrada Projekta detaljnog geotehničkog istraživanja ( uključujući i hidrogeologiju ),  detaljna geotehnička istraživanja i izrada Elaborata za nivo Glavnog projekta, sa predlogom sanacionih mjera;

- Izrada Idejnih rješenja i Glavnog projekta rehabilitacije / sanacije nestabilne kosine,  na pruzi Vrbnica – Bar

Podgorica, jul 2019. godine.

# UVOD:

## O željezničkoj mreži Crne Gore

Željeznička mreža Crne Gore je, ukupne dužine 325,90 km (248,76 km otvorene pruge i 77,21 km staničnih kolosjeka). Podjeljena je u 3 pravca: Vrbnica – Bar, Nikšić – Podgorica i Podgorica – Državna granica sa Albanijom.

Pruga Vrbnica – Bar je glavna željeznička pruga u Crnoj Gori, jednoskolosječna i elektrificirana čitavom dužinom, koja povezuje Crnu Goru sa evropskim željezničkim sistemom, preko Beograda. Puštena je u saobraćaj 1976. godine. Dužina otvorene pruge sa staničnim prolaznim kolosjecima je 169,21 km, a dužina staničnih kolosjeka je 65,71 km. Kategorija pruge je  D4, nosivost pruge 22,50 t po osovini, odnosno 8 tona/ po dužnom metru. Na pruzi je 9 stanica, 8 ukrsnica i 19 stajališta.

Pruga Vrbnica-Bar prolazi kroz naročito planinski teren, pa skoro 40 % dužine pruge čine objekti kao što su 106 tunela (ukupne dužine 51.597 m), 108 mostova (91 betnski i 16 čeličnih ukupne dužine 8.404.,49 m), 14 galerija, (ukupne dužine 391,57 m), 372 propusta i 45,30 km potpornih i obložnih  zidova, sa velikim brojem krivina najmanjeg dozvoljenog Radijusa za željezničke pruge (Rmin = 300m) i sa maksimalnim dozvoljenim nagibom imax = 25 ‰.

Kosina,  koja je predmet ovog Projektnog zadatka je,  sa lijeve strane pruge Vrbnica – Bar,  na dionici Kos – Trebješica i u stanici Trebješica, a položajno po uzdužnom profile pruge je,  od km. 357+700 – 358+795. Pruga je na ovom dijelu u zasjeku, sa potpornim zidom iznad nivelete pruge - gornje ivice šina ( GIŠ-a ), a iznad potpornog zida je zasječena visoka kosina, koja je zahvaćena klizanjem terena  i osipanjem i klizanjem velike količine materijala na kolosjek i odronjavanje i klizanje je oštetilo i odnijelo i dio starog pristupnog puta stanici i utovarnoj rampi u stanici Trebješica. Od objekata donjeg stroja, na potezu od km. 358+240 – 358+795 je:  tunel broj: 195 ( dužine L=117  metara i od km. 358+294 - km. 358+411 ), dva propusta ispod pruge: prvi u km.358+553 (pločasti propust  širine otvora 1m ) i u km.358+763 ( pločasti propust širine otvora 2m, koji je u neposrednoj blizini stanične zgrade Trebješica ). Odvodni kanali su sa lijeve strane pruge pored kolosjeka -  otvoreni od izlaza iz tunela broj: 195 do ograde novog Elektrovučnog postrojenja ( EVP Trebješica ) i zatvoreni od novog EVP do propusta u km.358+763 i staničnoj zgradi Trebješica, dijelom pored kolosjeka, a dijelom pored potpornog zida u zoni platoa stanice Trebješica. Zbog radova i organizacije gradilišta izgradnje novog EVP-a Trebješica, pored nestabilnosti kosine i padine ( zbog visokog zasijecanja kosine – izazvano probijenjem novog pristupnog puta za potrebe gradilišta EVP-a ), poremećen je i režim voda, što zahtijeva izradu ozbiljnog i kvalitetnog Glavnog projekta, po kojem se mogu izvesti uspješno radovi sanacije. Takodje organizacijom gradilišta pri izgradnji novog EVP-a Trebješica vršeno je nasipanje u zoni i u blizini propusta u km.358+763, kao i duž ranije kanalisanog bujičnog toka sa kosine i padine, što zahtijeva detaljan pregled i uredjenje i ove zone. Ostali detalji i zahtjevi obradjeni su ovim projektnim zadatkom.

# CILJEVI

## Opšti ciljevi

Izrada Glavnog projekta je potrebna, za planiranje radova sanacije i procjenu koštanja kompletnih radova, pripremu tendera za izvođenje radova, a nakon sanacije kosine, obezbijediti stabilnost kompletnog područja, eliminisati opasna i štetna dejstva voda i bujičnih tokova, smanjiti potreba tekućeg održavanja  i povećati nivo bezbjednosti odvijanja željezničkog saobraćaja izmedju Kosa i Trebješice i u stanici Trebješica i stari pristupni put od izgradnje pruge ( koji vodi ka utovarnoj rampi ), dovesti  u ispravno i stabilno stanje za nesmetano dalje korišćenje i odvijanje teretnog saobraćaja po istom. Glavne aktivnosti su: projektovanje adekvatnih mjera za sanaciju ( sada izuzetno nestabilne visoko zasječene kosine, čije stanje ukazuje na potrebu izrade potpornih zidova promjenjive i velike visine ), koje će obezbijediti trajnu stabilizaciju kosine i obezbjeđenje pruge od odrona i klizanja terena ka pruzi; osposobljavanje prohodnosti i stabilnosti starog pristupnog puta utovarnoj rampi; kao i uredjenje bujičnog toka koji vodi ka propustu kod stanične zgrade. Zbog izazvanog poremećaja voda, potrebno je hidrogeološkim ispitivanjem i proračunom, eliminisati opasnost od štetnog dejstva bujica, vododerina, podzemnih i površinskih voda i iste kanalisati van pruge, ne ugrožavajući kapacitet postojećih kanala i propusta. Očekivani rezultati su: dobri istražni i terenski radovi i dobar, kompletan i kvalitetan Glavni projekat, na osnovu kojeg je moguće izvoditi radove sanacije i da se nakon  izvedenih radova ( po istom ), obezbijedi dugoročna ( trajna ) stabilizacija terena na navedenoj kilometraži.  Sa posebnom pažnjom se rešava i pitanje kanalisanja voda i ispravnog ( projektantskog rješenja) odvodnje van kosine, bez ugrožavanja funkcionalnosti postojećih objekata donjeg stroja i pruge kao cjeline. Nakon sanacionih radova, potreba redovnog tekućeg održavanja saniranog područja treba da bude svedena na najmanju moguću mjeru.

## Specifični ciljevi

Da se obezbijede detaljni,  precizni  i kompletni geodetski,  geološki  i hidrogeološki podaci, Projekti istražnih radova i Elaborati, da se razrade varijantna Rješenja sanacije ( Idejno rješenje ) i   izradi detaljan Glavni projekt rehabilitacije / sanacije ( po kojem je  moguće izvesti radove uspješne sanacije, bez bilo kakvih nejasnoća,  dopune ili potrebe dodatnog projektovanja ili radova ), nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795, na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica, u skladu sa važećim zakonima Crne Gore i tehničkim propisima i standardima, koji obrađuju oblast Projektovanja ovakve vrste. U okviru projekta uključuje se i istražni radovi i uredjenje vodotoka koji vodi do propusta širine 2 metra u neposrednoj blizini stanične zgrade u Trebješici.

Projektant treba da ima u vidu da je pruga elektrificirana, da je željeznička pruga dobro u opštoj upotrebi, u državnom vlasništvu, kao i da je, sa lijeve strane pruge, infrastrukturni pojas 25 metara računato od osovine prvog kolosjeka, a zaštitni pružni pojas 100 m, računato od osovine prvog kolosjeka u stanici Trebješica. Ovo znači da je zona rada projektanta  zaštitni pružni pojas i šira zona cijelog poremećenog područja. Mogući prisup stanici Trebješica je sa željezničke pruge, a za pristup drumskim saobraćajnicama, Projektant sam prikuplja podatke i eventualno koristi i druge prilaze za svoje potrebe. Kroz izradu djelova tehničke dokumentacije projektant će razmatrati mogućnosti pristupa prugom i korišćenje pruge pri organizaciji gradilišta i mogućnosti korišćenja pristupa putevima od Kolašina do stanice Trebješica, što znači da je potrebno da se projektant upozna i sa stanjem ovog načina pristupa, ne samo za sopstvene potrebe, već i za razradu tehničke dokumentacije.

# OBIM POSLA

## Opšte

Opis projekta

Projektni  zadatak uključuje:

- Detaljno geodetsko snimanje terena i izrada Projekta osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije;

- Izrada Projekta geotehničkih  i hidrogeoloških istraživanja, geotehnička i hidrogeološka istraživanja i izrada Elaborata, sa preporukama projektantu - predlogom sanacionih rješenja i položaja sanacione konstrukcije,  u odnosu na teren i prugu, sa regulisanjem voda,

- Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekata rehabilitacije / sanacije nestabilne kosine, od km 357+700 do km 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar. Način izrade, razmjere, sadržina i pravila izrade tehničke dokumentacije propisani su Pravilnicima i Zakonima Crne Gore, Standardima i tehničkim uslovima za projekte ovakve vrste i propisima koji se primjenjuju na elektrificiranoj željezničkoj pruzi.

Tehnička i ostala dokumentacija, treba da ispunjava sve tehničke  uslove, koji garantuju kompletnost dokumentacije, nesmetano izvodjenje radova izvodjaču, a tehnologija i metodologija rada takva da nema štetnog ili opasnog uticaja na željezničku infrastrukturu i da nema  remećenja redovnog odvijanja željezničkog saobraćaja. Sve potrebne podloge, karte i podatke, kojima raspolažu ili ih  izdaju ovlašćene institucije Crne Gore, ( uključujući  seizmiku, meteorologiju, podatke o vodama zastitu životne sredine itd. ) pribavlja  Projektanti o sopstvenom trošku, kao i sva potrebna odobrenja i saglasnosti. Naručilac ovog projektnog zadatka, nema obavezu obezbjedjenja bilo kakvih podataka projektantu i isključiva odgovornost projektanta je pribavljanje potrebnih podataka,  istražni terenski radovi, kompletnost terenskih radova i druge aktivnosti do predaje kompletne revidovane dokumentacije.

Najvažniji uslovi su:

- Stabilnost i trajnost objekta;

- Zaštita od voda, zemljotresa  i  od prirodnih nepogoda

- Zaštita željezničke infrastrukture i nesmetano odvijanje željezničkog saobraćaja tokom radova i kasnije tokom eksploatacije

Ako nije posebno navedeno ovim projektnim zadatkom, podrazumijeva se da je obaveza Projektanta izrada Projekata / Elaborata / Podloga: geodezije, geomehanike, hidrogeologije, tehnologije, itd,  prije izrade Glavnog projekta.

U toku izrade Glavnog projekta, a u cilju kraćeg trajanja projektovanja potrebno je sprovodjenje postupka o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, odnosno sprovodjenje postupka  za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, kao i izrada Elaborata održavanja objekta, protivpožarne zaštite i druge dokumentacije predvidjene zakonodavstvom Crne Gore.

Generalno projektant je odgovoran za kompletnost tehničke dokumentacije,  shodno važećem Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ( " Službeni list CG", broj: 064/17, od 6.10.2017, broj:  044/18, od 6.07.2018 i broj: 63/18 ) i primjenu posebnih propisa i pravila struke u odnosu na pitanja koja nijesu posebno navedena ovim Projektnim zadatkom.

Predvidjeno je da se u urgentno,  izvedu radovi sanacije po ovom Glavnom projektu i obaveza Projektanta je eventualna izmjena i dopuna revidovanog glavnog projekta u slučaju nedostataka ili nepredvidjenih okolnosti, uključujući i eventualnu izmjenu u propisima.

Predvidjeno je, da svi djelovi tehničke dokumentacije, po vrsti budu revidovani i da se radi uporedna revizija, radi skraćenja roka izrade ( predvidjeno vrijeme 3 mjeseca za projektovanje od dana zaključenja ugovora).

## Geodezija – Geodetsko (topografsko) detaljno snimanje terena i izrada Projekta osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije

Geodetsko snimanje terena treba da obezbijedi dovoljnu količinu podataka, kao osnovu za izradu Glavnog projekta sanacije nestabilne kosine od km. 357+700 do km.358+795,  na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos- Trebješica i stanica Trebješica. Snimanje terena vrši se tahimetrijskom metodom ili GPS tehnologijom, u zavisnosti od uslova terena i potrebne tačnosti za obezbjedjenje dobrih i kompletnih geodetskih podloga za projektovanje i kasnije za radove i održavanje.

Potrebno je da se mjerenja povežu, u visinskom i u položajnom smislu, sa operativnim poligonom, koji je izrađen za potrebe održavanja gornjeg i donjeg stroja pruge Vrbnica – Bar, a koji je sastavni dio državnog koordinantnog sistema. Snimanje terena se vrši za potrebe izrade 3D geodetske situacije nultog stanja na osnovu koje se izrađuju situacije, uzdužni i poprečni profili i drugo.

Geodetski projekat  treba da bude urađen u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku osmatranja tla i objekta u toku građenja i upotrebe  (“Službeni list CG”, broj: 018/18) i Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list CG“, broj: 044/18) i ostalim zakonima Crne Gore za oblast geodezije, projektovanja i izgradnje.

Prilikom geodetskog obilježavanja postojećeg stanja, mjerenja i snimanja,  za potrebe izrade Glavnog projekta, potrebno je izvesti i sljedeće geodetske radove:

- Prepoznati operativni poligon, sa kojeg će biti izvršeno snimanje terena;

- Operativni poligon,  povezati sa postojećim operativnim poligonom u visinskom i položajnom smislu, koji se koristi za održavanja željezničkih infrastrukturnih elemenata.

- Snimanje površine objekta (kosine) uraditi sa dovoljnim brojem tačaka ( mjernih mjesta)

- Snimanje izvršiti sa tačnošću razmjere snimanja R=1:250 do R-1=500, po profilima sa maksimalnim potrebnim brojem tačaka u profilu, pri čemu su najmanje 10 tačaka, vezane za postojeće stanje elementa gornjeg i donjeg stroja pruge.

- Snimanje svih nadzemnih djelova postojeće infrastrukture, uključujući i infrastrukturu kontaktne mreže, propusta ispod pruge, kanala i djelova vodotoka kod propusta širne 2 metra. Za stalnu stabilnu tačku profila moguće je uzeti kotu GIŠ-a i krune potpornog zida sa lijeve strane pruge pored kolosjeka i sva snimanja sa mjerenjem u odnosu na njih. U presjecima razmjere R=1:250 i R=1:500  obavezno prikazarti  i  kote starog pristupnog puta, obadvije ivice. Vodotok i korito vodotoka se posebno snima,  počev od propusta L=2m, kod stanične zgrade, do prelaza preko vodotoka, trasom starog pristupnog puta i dalje oko 25 metara. Cilj su dobre podloge za projektovanje i radovi ispravnog i kontrolisanog kanalisanja vode,  da u slučaju ekstemno velike vode,  ne dodje do plavljenja stanice Trebješica – platoa i kolosjeka.  Na osnovu snimanja uraditi poprečne profile, razmjere R-1:250 i R-1:500 i druge pogodne razmjere, da bi crteži bili jasni i čitljivi.

- Na osnovu podataka snimanja,  izraditi horizontalni i vertikalni pikaz snimljenog terena u razmjeri R=1: 250 i R=1:500, a važne detalje u pogodnoj i jasno čitljivoj razmjeri.

- Izrada digitalnog modela terena (DMT),

- Izraditi Projekat/ Elaborat,  uz korišćenje podloge na papirnom medijumu, povezati ga u svesku kao finalni proizvod geodetskih radova, čiji su svi štampani djelovu  čitljivi i koji će sadržati i:

- Topografske podloge (3D situacije), razmjere R=1:250 i R=1:500, sa svim elementima  prethodno nabrojanim,

- Poprečne profile razmjere,  R=1:250 i R=1:500,

- CD prikačen na zadnjoj strani analognog / štampanog Elaborata,  koji sadrži cjelokupan Projekat / Elaborat  u digitalnom obliku (crteže u PDF i DWG formatu).

Snimanje profila na svakih 5 m, po rastućoj kilometraži pruge, a na najkritičnijem dijelu ( i najbližem osovini kolosjeka ) i na svakih 1 metar, što se definiše Početnim izvještajem, nakon detaljnog  vizuelnog pregleda stanja kosine.

Svi postojeći djelovi željezničke infrastrukture ( konstruktivni ) na crtežima moraju biti jasno označeni,  ucrtani i čitljivi, sa jasnim simbolima i opisom.

Zbog oštećenja probijanjem puta za gradilište EVP-a, ranije postavljena geodetska mreža je oštećena i većim dijelom uništena. Zbog navedenog,  Projektant će uraditi dopunu geodetskih tačaka i mjernih mjesta i geodetske oznake ugraditi na terenu (trajne oznake) i unijeti u projekat. Ovakve geodetske trajne tačke biće posebno navedene i prikazane u Glavni projekat, sa naznakom, na koji način se čuvaju tokom radova, obnova zavisno od predložene tehnologije radova, i korišćenje za dokaznice mjera i za održavanje tokom Eksploatacije, što Projektant prikazuje i u Elaboratu održavanja objekta.

Napomena: Sva mjerenja visinska i položajna prikazati u odnosu na kotu gornje ivice šine – GIŠ –a. Odgovornost Projektanta je ispravnost i kompletnost Elaborata u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore i posebnim propisima i pravilima struke za oblast geodetskog snimanja i mjerenja.

Ukoliko se u postupku revizije, pokaže potreba dodatnih geodetskih tačaka, geodetskih snimanja i dorade Elaborata,  isto radi Projektant o sopstvenom trošku i u okviru ponudjene cijene, bez prava na bilo kakve dodatne troškove.

## Geologija – Izrada Projekta detaljnog geotehničkog i hidrogeološkog istraživanja, detaljna geotehnička i hidrogeološka istraživanja i izrada Elaborata za nivo Glavnog projekta, sa predlogom sanacionih mjera

Potrebno je uraditi:

- Projekat  detaljnih geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja,

- Elaborate o izvršenim geotehničkim i hidrogeološkim istraživanjima, sa predlogom sanacionih mjera.

Po ovom projektnom zadatku, Projektant je dužan da, uradi Projekat detaljnih geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja, po kome će se izvesti istraživanja za izradu Elaborata za nivo Glavnog građevinskog projekta rehabilitacije / stabilizacije nestabilne kosine od km. 357+700 do km.358+795, u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima („Službeni  list RCG“, broj. 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i „Službeni list CG“, broj:073/10 i 28/11), Pravilnikom o izradi projekata geoloških istraživanja („Službeni  list RCG“, br. 9/85), Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list CG“, broj: 044/18)  i ostali zakonima Crne Gore, koji regulišu oblast geologije i hidrogeologije.

Projekat istraživanja, mora obuhvatiti kompletnu uticajnu zonu od interesa za uslove uvida u detaljno stanja  navedenog terena po ovom projektnom zadatku.

Cilj ovog Projekta istraživanja,  je da se obezbijede relevantni podaci o stabilnim / uslovno stabilnim odnosno nestabilnim zonama na kosini, o vodama i drugo i  predlog  za izbor najpovoljnijeg tehničkog rešenja stabilizacije, kao i utvrđivanje geotehničkih i hidrogeoloških uslova  za  primjenu zaštitnih tehničkih mjera za njihovo obezbjeđenje ( stabilnost ). Mjere treba da osiguraju što manje buduće troškove tekućeg održavanja kosine i starog pristupnog puta utovarnoj rampi.

Projekat detaljnih geoloških i hidrogeoloških  istraživanja, između ostalog, treba da predvidi:

- Analizu raspoložive geološke, hidrološke, seizmičke i dr. dokumentacije i njenu ocjenu kvaliteta i relevantnosti za izradu Projekta, (pribavlja je Projektant od relevantnih institucija Crne Gore).

- Detaljno geološko i inženjersko  kartiranje terena, uključujući i istražne bušotine u široj zoni kosine, ako Projektant ne obezbijedi validne i ispravne tehničke podloge sa sigurnim podacima stanja terena po dubini i dubine podzemnih voda.

- Uradiće se po potrebi do 50 m bušotina (4-5 bušotina) dubine 10-12m.

- Odabir i uzimanje reprezentativnih uzoraka stijena i tla, za laboratorijska geomehanička ispitivanja.

- Geostatičke i hidrološke proračune stabilnosti kosine i to u sadašnjim uslovima i uslovima nakon izvođenja predloženih sanacionih mjera.

- Detaljnu analizu rezultata u projektnom birou, laboratorijskih ispitivanja i terenskih istraživanja.

- Racionalno/optimalan predlog sanacionih mjera i utvrđivanje geotehničkih i hidrogeoloških uslova njihove primjene predstavljene kroz:  tekstualne, proračunske; grafičke: laboratorijske i druge prikaze.

- Druge podatke u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore i posebnim propisima i pravilima struke, za oblast geologije i hidrogeologije i kompletnost Elaborata je isključiva odgovornost Projektanta.

Projektant će tokom istraživanja, prilagoditi raspored i obim projektovanih istražnih radova i istražnih bušotina geotehničkim i hidrogeološkim uslovima na terenu, u cilju potpunije istraženosti terena. Ukoliko se u postupku revizije, pokaže potreba dodatnih geotehničkih istraživanja, isto radi Projektant o sopstvenom trošku i u okviru ponudjene cijene.

Nakon izvedenih istraživanja po Projektu, dobijeni rezultati će biti prikazani u Elaboratima: posebno pakovan geološki a posebno hidrogeološki dio. Sadržaj Elaborata je definisan i prethodno navedenom zakonskom regulativom za geološka istraživanja u Crnoj Gori, a odgovornost Projektanta je dopuna obima istraživanja za kompletnost Elaborata i dobijanje pozitivnog izvještaja revizije. Elaborati će sadržati medjusobno usaglašene predloge i preporuke za dalju razradu i predloge varijantnih rješenja sanacije i razradu optimalnog rješenja Glavnim projektom.

## Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta rehabilitacije / stabilizacije kosine od km.357+700 do km. 358+795, na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos- Trebješica i stanica Trebješica

  - Idejno rješenje

Idejnim rješenjem, se utvrdjuje generalna koncepcija mogućih vidova sanacije, tehničko – tehnološke i ekonomske karakteristije varijantnih mjera sanacije gradjevinskih radova, sa procjenom koštanja, funkcionalnost i racionalnost rješenja, uslovi izvodjenja radova, osposobljavanja i sigurnosti korišćenja starog pristupnog puta utovarnoj rampi i sprečavanje štetnog dejstva bujičnih tokova i voda na kompletnom području, kao i ostali detalji od značaja za dalji napredak projekta.

Projektant je u obavezi da uradi najmanje 2 varijantna riješenja sa uporedjenjem, kako bi se utvrdila generalna koncepcija, kao i optimalni / najekonomičniji tip sanacije koji će dalje obraditi Glavni projekat. Optimalni / najekonomičniji vid sanacije predložiti imajući u vidu da se ne predvidjaju stalni radovi tekućeg održavanja i troškovi istih niti faznost izgradnje.

Dalji rad na tehničkoj dokumentaciji – izradi Glavnog projekata će biti zasnovan na odobrenom, razrađenom, varijantnom Idejnom rješenju, koje pripremi Projektant, a koje odobri Tehnička kontrola (Revizija) i Investitor / Naručilac.

3.2   Glavni projekat

Cilj Glavnog projekta je izrada investiciono-tehničke dokumentacije, po važećim zakonima i pravilnicima Crne Gore, koja će se koristiti i za izradu Tenderske dokumentacije za odabir Izvodjača radova i koja će biti pripremljena za radove na sanaciji nestabilne kosine od 357+700 do km.358+795.  Glavni projekat se ne ograničava samo na dokumenta za postupak izbora izvodjača radova, već će sadržati sve djelove i Elaborate po zakonima Crne Gore i pravilnicima za izradu tehničke dokumentacije i projektovanje.

Glavni projekat će sadržati i tehničku i finansijsku dokumentaciju neophodnu Investitoru / Naručiocu, za dobijanje pozitivnih izvještaja revizije i za pripremu tenderskog dokumenta za raspisivanje Javnog poziva za odabir Izvodjača radova i radove na sanaciji kosine. Projektant će obezbijediti kompletnu dokumentaciju, neophodnu za dobijanje potrebnih odobrenja od institucija u Crnoj Gori i nazive knjiga (projektnu dokumentaciju – pakovanu pojedinačno po knjigama), će usaglasiti sa Zakonima i pravilnicima Crne Gore, uključujući i Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list CG“, broj: 044/18) i posebnim propisima i pravilima struke za dobijanje pozitivnog izvještaja revizije.

Prilikom izrade dokumentacije, potrebno je uzeti u obzir činjenicu, da se projektovanje radi u infrastrukturnom i zaštitnom pojasu elektrificirane željezničke pruge, a za dio u kojem se  tehnologija i metodologija rada obradjuje za pristup željezničkom prugom, kroz tehnologiju i metodologiju rada, obraditi pravila i propise,  koji se primjenjuju za elektrificirane jednokolosječne željezničke pruge.

Tehnička dokumentacija ( ne ograničava se samo na dalje navedeno ), treba da bude izrađena u skladu sa važećom regulativom Crne Gore i zakonima  koji se primjenjuju i na željeznici:

- Zakon o Željeznici („Službeni list CG“,  broj: 27/2013);

- Zakonu o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službeni .list CG“,broj: 1/2014);

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (”Službeni  list CG’’, broj: 064/17, 044/18 i 63/18 );

- Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list CG“, broj: 044/18);

- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu  („Službeni list RCG“, broj: 79/04, „Službeni list CG“, broj: 034/14, 044/18);

- Standardi, propisi, pravilnici i druge tehničke norme koje su važne za izradu tehničke dokumentacije ove vrste;

- Za pitanja koja nijesu dovoljno pokrivena nacionalnim normama i standardima sljedeći internacionalni standardi mogu biti primijenjeni: EN, ISO, DIN, SIA;

- Zahtjevi  Naručioca  definisani ovim Projektnim zadatkom;

- Zahtjevima vršioca tehničke kontrole (revizije).

- Izmjenama u važećim propisima ukoliko  istih bude, tokom  realizacije ovog projektovanja i izvodjenju radova.

Pregled osnovnih pravilnika koji se primjenjuju za željezničku prugu, koji su od važnosti za projekat, (ranije Zajednice Jugoslovenskih Željeznica – ZJŽ i novi donešeni u Crnoj Gori ( a koji se mogu preuzeti sa sajta Vlade Crne Gore – Uprave za željeznice ) i podrazumijeva se,  da Projektant poznaje i posjeduje dolje navedene pravilnike, uključujući i kroz ranije iskustvo za elektrificiranu željezničku prugu ukoliko ga ima ili kroz angažovanje stručnih lica u okviru projektantskog tima sa iskustvom na željeznici):

- Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga Crne Gore („Službeni list CG“, broj: 42/16 od 04.07.2016. godine).

- Pravilnik o održavanju donjeg stroja željezničkih pruga Crne Gore („Službeni list CG“, broj: 29/14 od 08.07.2014. godine).

- Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruzi („Službeni list CG“, broj: 42/16 od 16.06.2017. godine).

- Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi. („Službeni list CG“, broj: 31/15 od 16.06.2015. godine).

- Saobraćajni pravilnik, izdanje 29.05.1994.god. ili novi pravilnik, ukoliko ga objavi Uprava za željeznice u periodu realizacije projektovanja,

- Prаvilnik о tеhničkim uslоvimа za elektroenergetska postrojenja („Službeni list CG“, broj: 51/17 od 06.09.2017. godine).

- Pravilnik o bližem sadržaju sastavnih djelova željezničke infrasrtrukture  („Službeni  list CG“, broj: 15/19 ).

SADRŽAJ GLAVNOG PROJEKTA:

Tehnička dokumentacija:

- Finalna topografska podloga;

- Finalna geodetska podloga;

- Finalni izvještaj za sva ispitivanja i istražne radove. Ovaj izvještaj treba da sadrži neophodne crteže, opise, mapiranje i preporuke, uključujući i identifikacionu osnovu zasnovanu na topografskoj podlozi;

- Detaljan tehnički opis konstruktivnog rješenja i uslova za izvođenje radova, svih metoda i tehnologija pojedinačno, za primijenjene mjere sanacije i sve pozicije radova koje se izvode. Navesti  primijenjene  tehničke uslove i standarde i detaljne tehničke uslove izvodjenja radova i kontrole i druge podatke, da je opis posla za izvodjača u potpunosti jasan.

- Neophodne crteže: plan, sekcije i detalji u odgovarjućoj razmjeri;

- Neophodne skice sa mapiranim problemima;

- Detaljne Tehničke uslove za svaku poziciju rada (uključujući i kontrola kvaliteta radova, kontrola kvaliteta materijala, dokaznice mjera, pravila kontrole pri izvođenju i po završetku radova i ostalo), koji moraju biti usaglašeni sa pozicijama iz Predmjera i Predmera i predračuna i usaglaženi sa odgovarajućim crtežima koji prate pojedine pozicije radova.

- Mogući uticaj izvođenja radova sanacije kosine na odvijanje željezničkog saobraćaja, (na željezničkoj pruzi – Kos – Trebješica,  orjentaciono u prosjeku je moguć zatvor pruge sa ili bez isključenja napona u prosjeku 4h neprekidno tokom dana, odnosno u skladu sa važećim Redom vožnje nadležnog željezničkog Društva).

- Detaljni statički proračun zahtijevane stabilnosti, vodeći računa i o seizmici;

- Spisak potrebne mehanizacije, opreme i radni voz za izvođenje radova kada je pristup za radove obezbijeđen sa željezničke pruge (bez drugih pristupnih  drumskih puteva), sa uslovima rada, organizacijom gradilišta i drugim podacima u okviru elaborata organizacije gradilišta.

- Spisak potrebne mehanizacije, opreme i drugo,  za izvodjenje radova ako je pristup gradilištu sa drumske saobraćajnice – puta koji vodi od Kolašina, ka Trebješici  i ako  stanje terena zbog velike dužine kosine i oštećenog starog puta, omogućava siguran prilaz za rad mehanizacije i organizaciju i tehnologiju rada, Elaborat  organizacije gradilišta itd.

- Ostale podatke u skladu za Zakonima Crne Gore i Propisima koji važe za oblast projektovanja – izrade tehničke dokumentacije.

Predmjer i Predmjer i predračun radova (Procijenjena projektantska vrijednost radova)

Pripremaju se dva dokumenta: Predmjer radova, (bez projektantskih jediničnih cijena, koji se koristi za pripremu tendera za izvodjenje radova) i drugi Predmjer i predračun radova, koji sadrži jedinične i ukupne cijene, a koristi ga samo Naručilac za pripremu i planiranje investicije, troška iste, načina finansiranja izvodjenja radova i druge potrebe investitora / Naručioca.

Projektant će pripremiti Predmjer i Predmjer i predračun za sanacione radove, a koji treba da obuhvati i sledeće:

- Spisak pozicija radova sa količinama i jediničnim cijenama za svaku pojedinačnu poziciju i za svaku vrstu radova posebno.  Pozicije radova detaljne, da se izbjegnu naknadni radovi . U opisu pozicija, detaljni podaci tehnologije rada i primjene standarda kontrole količina i standarda dokaza kvaliteta radova. Poziv na tehničke propise koji se primjenjuju i dokaznice mjera za količine.

- Sumarni spisak, koji uključuje svaku poziciju po vrstama radova i ukupno sa pratećim rekapitulacijama,

- Procijenu koštanja radova sanacije prema količinama iz  predmjera radova i prema sadašnjim važećim  jediničnim tržišnim cijenama, koje su aktuelne i primjenjive u Crnoj Gori, vodeći računa o ograničenjima zbog organizacije željezničkog saobraćaja i pristupa gradilištu sa željezničke pruge ili pristupu sa puta.

- Kao dodatak štampanoj verziji, Predmjer i Predmjer i predračun treba dostaviti i u elektronskom obliku kao „Excel“ dokument sa unijetim formulama.

- Svaka pozicija iz Predmjera radova, treba da bude numerisana i kao sastavni dio su i numeracija tehničkih uslova za izvodjenje radova i odgovarajući crteži (Pojašnjenje: odgovarajuća numeracija sa istim brojem je za: tehnički opis pozicije i tehničke uslove  izvodjenja radova, za predmjer pozicija radova, za predmjer i predračun pozicija radova i za pripadajući ili pripadajuće tehničke crteže, tako da Izvodjač nema nejasnoća za način izvodjenja radova, kvalitet radova i kontrolu kvaliteta radova). Pozicije radova moraju biti detaljno opisane, kako izvodjač ne bi imao dodatnih – naknadnih zahtjeva zbog nejasnih ili zaboravljenih pozicija rada.

Glavni projekat  posebno treba da sadrži i:

- Tehničko tehnološke karakteristike objekta sa opremom i instalacijama;

- Proračun građevinskih konstrukcija, stabilnost i sigurnost objekta;

- Podatke potrebnih geodetskih  radova / radova na snimanju terena;

- Rješenje temeljenja objekta i konstrukcije, sve konstruktivne djelove

- Tehničko rješenje infrastrukture uključujući očuvanje slobodnog profila pruge i položaja kosine, sa posebnim osvrtom na postrojenja i djelove pod napon, za dio gdje je sada zasječena kosina u neposrednoj blizini pruge

- Uslove zaštite susjednih objekata, odnosno postojeće željezničke infrastrukture, uključujući i novi objekat EVP –a Trebješica i uslove sigurnog i bezbjednog korišćenja starog pristupnog puta utovarnoj rampi u Trebješici.

- Elaborat o protiv-požarnoj zaštiti sa predlogom mjera tokom izvođenja radova, i kasnije tokom eksploatacije;

- Plan mjera zaštite na radu;

- Projekat regulisanja voda – hidrotehnički dio kao posebnu cjelinu.

- Ostale djelove neophodne za pozitivan nalaz revizije, za projektovanje objekata ovakve vrste.

Kompletna tehnička dokumentacija mora obezbijediti dobijanje pozitivnog izvještaja revizije,  propisno ovjerena, potpisana i upakovana po Zakonima i Pravilnicima Crne Gore, kako je navedeno u ovom projektnom zadatku i ne ograničavajući se samo na isti.

# Rad na terenu – geodetska snimanja i geološka i hidrogeološka istraživanja

Projektant  treba da obezbijedi,  da osoblje koje će raditi na terenu posjeduje uvjerenje za bezbjedan rad uključujući i uvjerenja za bezbjedan rad na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; validna ljekarska uvjerenja; dokaz o kolektivnom osiguranju zaposlenih od povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom, da sredstva za rad, oprema, mjerni instrumenti i drugo budu atestirana i ispravna.

Projektant je isključivo odgovoran za svoj personal tokom boravka na terenu tokom geodetskog snimanja i istražnih terenskih radova i drugih aktivnosti.

Podrazumijeva se da projektant o sopstvenom trošku i u okviru ugovorene cijene  obezbjedjuje odgovarajuća transportna sredstva  za prilaz lokaciji, odnosno njegov kompletan rad. Usluga bilo koje vrste od Naručioca ili željezničkih Društava,  nije predvidjena.  Za podatke potrebne Projektantu po pitanju odvijanja željezničkog saobraćaja isti koristi dokumenta sa sajta željezničkih Društava – primjer Mrežna izjava, Red vožnje i slično.

Obezbjedjenje svih podloga (geodezija, geologija, hidrologija, seizmičke karte, meteorološke karte  i slično) od nadležnih institucija Crne Gore je obaveza Projektanta i koštanje istih je uračunato u ponudjenu cijenu. Podloge koje obezbijedi Projektant, koristi ili navodi u dokumentaciji, čine sastavni dio projekte dokumentacije i predaju se i za  Investitora /Naručioca.

# DINAMIKA

## Period  trajanja:

Rok izrade dokumentacije – 3 mjeseca.

- Faza geodezije i geologije/ hidrogeologije, sa svim tehničkim dokumentima – 45 dana,  od početka ugovornog roka ( 30 dana za pripremne i terenske radove i 15 dana, za projektnu dokumentaciju za pozitivan nalaz tehničke kontrole (revizije) projekata).

- Revidovano Idejno rješenje – 60 dana,  od početka ugovornog roka

- Revidovan Glavni projekat – 90 dana,  od početka ugovornog roka, uz napomenu da sastavni dio Glavnog projekta čini ne samo Glavni gradjevinski projekat, već i ostali Elaborati po Zakonima Crne Gore.

U navedeno trajanje broj dana znači kalendarski dani.

Zbog navedenog,  potrebno je da Ponudjač/ Projektant, ima dobro isplaniran, organizovan, koordiniran i kompetentan tim projektanata za efikasan rad.  Projektant treba da uzme u obzir i vremenske ( klimatske prilike područja Trebješica ) i napravi dobru organizaciju rada, jer bilo kakvo produženje roka, zbog navedenih uslova, neće biti odobreno, izuzev „više sile“, a shodno zakonodavstvu Crne Gore. Naručilac  ne obezbjedjuje bilo kakvu podršku niti ima obavezu transporta – primjer bušaće garniture, prevoz timova i slično, već je isključiva obaveza Projektanta da u ponudjenu cijenu ukalkuliše sve troškove.

# ZAHTJEVI

Tehnička znanja i profesionalna sposobnost Projektanta

Ponuđač/ Projektant  treba da podnese dokaze o ispunjenosti sljedećih uslova koji se tiču tehničke sposobnosti:

U vrijeme podnošenja ponude Projektant treba biti akreditovan za tu vrstu aktivnosti (projektovanje), shodno važećem zakonodavstvu Crne Gore

Licence za privredno društvo / firmu i osoblje od nadležnih  Ministarstva i Uprava Vlade Crne Gore, u skladu sa važećim zakonima Crne Gore.

# IZVJEŠTAJI I TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

## Potrebe izvještavanja tokom implementacije

Radni nacrti tehničke dokumentacije, koji su u postupku revizije, predaju se u dva štampana primjerka i u istovjetnoj elektronskoj formi (jedan primjerak je za Investitora / Naručioca a drugi za Revidenta).

Nakon konačne obrade dokumentacije, na koju je dobijen pozitivan izvještaj tehničke kontrole (Revizije), Projekat osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije, Projekat detaljnih geotehničkih i hidrogeoloških  istraživanja, Elaborati geoteničkih i hidrogeoloških  istraživanja, Glavni gradjevinski projekat, i ostali Elaborati pripremaju se i predaju za investitora / Naručioca, u po šest (6) primjeraka u štampanoj i potpuno identičnoj elektronskoj formi, sa svim prilozima: podlogama, foto-dokumentacijom, crtežima itd  (u originalnom ( DWG, WORD, Excel itd ) i PDF formatu).

Svi crteži i grafička dokumentacija treba da budu urađeni u skladu sa standardima i u odgovarajućoj razmjeri, jasni i čitljivi. Elektronska verzija Predmjera i predračuna radova i materijala po vrsti posla i rezime treba da bude i u Excel tabelama.

U skladu sa navedenim,  u nastavku se daje pojašnjenje izvještavanja i obrade dokumentacije.

Projektant  će pripremiti i dostaviti sljedeće Izvještaje i djelove tehničke dokumentacije:

- Početni izvještaj

Tokom početne faze, Projektant će mobilisati svoj Tim istražiće lokalno područje rada, lokalne uslove pristupa i pribaviti sve potrebne dokumente za nesmetan rad po Zakonima koji su na snazi u Crnoj Gori i sastaće se sa nadležnim osobljem Investitora / Naručioca uključujući i revidena, radi dogovora o aktivnostima i detaljnim planovima napretka projekta – dinamika u skladu sa ovim Projektnim zadatkom i Ugovorom.

Početni izvještaj dostavlja se u tri primjerka, Investitoru / Naručiocu i Revidentu, u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. Kroz početni izvještaj, Projektant treba da pojasni i potvrdi Investitoru / Naručiocu i Revidentu, da je izvršio detaljne preglede terena i da je u mogućnosti da realizuje izradu tehničke dokumentacije po ugovoru koji mu je dodijeljen i po obimu i vrsti posla i po ugovorenoj dinamici.

- Geodezija – Geodetsko (topografsko) detaljno snimanje terena i izrada Projekta osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije / Elaborat geodezije

- Nacrt Projekta osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije/ Elaborat

- Finalni (Revidovani) Projekat osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije.

- Geologija – Izrada Projekta detaljnog geotehničkog i hidrogeološkog  istraživanja, detaljna geotehnička istraživanja i izrada Elaborata za nivo Glavnog projekta

- Nacrt  Projekta detaljnih geotehničkih i hidrogeoloških  istraživanja;

- Finalni (Revidovani)  Projekat detaljnih geotehničkih i hidrogeoloških  istraživanja;

- Nacrt Elaborata o izvršenim geotehničkim i hidrogeološkim istraživanjima;

- Finalni (Revidovani) Elaborat o izvršenim geotehničkim i hidrogeološkim istraživanjima.

- Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta rehabilitacije / sanacije nestabilne kosine u km 358+240 – 358+795 na Pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica,  koji obuhvata i izradu ostalih Elaborata, navedenih ili pomenutih u projektnom zadatku.

- Nacrt Idejnog rješenja;

- Finalno (Revidovano i odobreno i od Investitora / Naručioca) Idejno rješenje;

- Nacrt Glavnog projekta;

- Finalni (Revidovani) Glavni projekat.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Izvršilac usluge je dužan da postupi po svim primjedbama Naručioca usluge i u slučaju bilo kojih nedostataka predmetne usluge i Konačnih projekata/elaborata/idejnog rješenja/glavnog projekta, po obavljenom poslu, iste otkloni u roku od 7 dana od upućenog zahtjeva za korekciju.

Ugovorna kazna

Ako Izvršilac usluge kasni sa izvršenjem usluge više od jednog dana (24 časa) obavezan je da Naručiocu usluge plati iznos ugovorene kazne od 2‰ od vrijednosti ugovora za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukoliko ugovorna kazna pređe iznos od 5% od vrijednosti ugovora ugovor se smatra raskinutim.

Ugovorne strane su saglasne da Naručilac usluge nije dužan da obavijesti Izvršioca usluge da je zapao u kašnjenje, već da odmah po zapadanju u kašnjenje Naručilac usluge ima pravo da traži isplatu ugovorne kazne.  Ako Izvršilac usluge ne plati ugovornu kaznu, Naručilac usluge može da navedeni iznos ugovorne kazne naplati i odbije od bilo kog potraživanja Izvršioca usluge prema njemu, koji bi nastao po bilo kom osnovu.

Partija 2: Revizija projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica,

| R.B. | Opis predmeta nabavke | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija | Jedinica mjere | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revizija početnog izvještaja Rok 7 kalendarskih dana od dana dostavljanja odnosne projektne dokumentacije | U svemu prema projektnom zadatku koji je sastavni dio ove dokumentacije | broj primjeraka (štampanih i ukoričenih primjeraka i zaštićenih elektronskih primjeraka) | 6 |
|  | Revizija Projekta osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije/Geodetski elaborat Rok 10 kalendarskih dana od dana dostavljanja odnosne projektne dokumentacije |  | broj primjeraka (štampanih i ukoričenih primjeraka i zaštićenih elektronskih primjeraka) | 6 |
| 3.1. | Revizija Projekta detaljnih geotehničkih istraživanja Rok 10 kalendarskih dana od dana dostavljanja odnosne projektne dokumentacije |  | broj primjeraka (štampanih i ukoričenih primjeraka i zaštićenih elektronskih primjeraka) | 6 |
| 3.2. | Revizija Elaborata o izvršenim geotehničkim istraživanjima Rok 10 kalendarskih dana od dana dostavljanja odnosne projektne dokumentacije |  | broj primjeraka (štampanih i ukoričenih primjeraka i zaštićenih elektronskih primjeraka) | 6 |
| 4.1. | Revizija Idejnog rješenja Rok 10 kalendarskih dana od dana dostavljanja odnosne projektne dokumentacije |  | broj primjeraka (štampanih i ukoričenih primjeraka i zaštićenih elektronskih primjeraka) | 2 |
| 4.2. | Revizija Glavnog projekta koji obuhvata Plan mjera zaštite na radu i Elaborat o protiv-požarnoj zaštiti sa predlogom mjera tokom izvođenja radova, i kasnije tokom eksploatacije i ostalo navedeno u Projektnom zadatku Rok 15 kalendarskih dana od dana dostavljanja odnosne projektne dokumentacije |  | broj primjeraka (štampanih i ukoričenih primjeraka i zaštićenih elektronskih primjeraka) | 6 |

- Cilj i obim radova

Predmet ovog zadatka biće vršenje tehničke kontrole / revizije Glavnog projekta rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine na potezu od km. 358+240 do km. 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica.

Cilj usluga je utvrđivanje ispravnosti Glavnog projekta za dobijanje Pozitivnih izvještaja Revizije.

Ispravnost projektne dokumentacije potvrđuje se kroz reviziju iste. Revizijom Glavnog projekta se provjerava usklađenost sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta; usklađenost glavnog projekta sa urbanističko-tehničkim uslovima; ispravnosti i tačnosti rješenja i proračuna; razrade tehničko-tehnoloških i eksploatacionih karakteristika objekta; razrade detalja za izvođenje radova obuhvaćenih glavnim projektom; razrade mjera za sprječavanje ili smanjenje negativnih uticaja zahvata na životnu sredinu; troškova izgradnje; drugih projekata i elaborata; međusobne usklađenosti svih dijelova tehničke dokumentacije, provjera predmjera radova, itd.

Dokumentacija koja je predmet Revizije:

- Projekat osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije/ Elaborat geodezije

- Projekat geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja

- Elaborat o izvršenim geotehničkim i hidrogeološkim istraživanjima

- Idejno rješenje rehabilitacije / sanacije nestabilnih kosine na potezu od km. 357+700 do km.

358+795 na Pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica

- Glavni projekat rehabilitacije / sanacije nestabilne kosine na potezu od km. 357+700 do km.

358+795 na Pruzi 	Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica, koji obuhvata i izradu ostalih Elaborata, navedenih ili pomenutih u projektnom zadatku za izradu projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)nestabilne kosine od km. 357+700 do km.  358+795, koji je sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Uslovi vršenja tehničke kontrole/revizije:

- Vršilac tehničke kontrole (Revizije) će primjeniti Zakone, Pravilnike, Propise, Standarde, Tehničke uslove i slično, koji se primjenjuju na željeznici i važe za vrstu radova koja je predmet revizije, sa posebnim osvrtom na:

- Zakon o Željeznici („Službeni list CG“,  broj: 27/2013);

- Zakonu o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službeni .list CG“,broj: 1/2014);

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (”Službeni  list CG’’, broj: 064/17, 044/18 i 63/18 );

- Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list CG“, broj: 044/18);

- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu  („Službeni list RCG“, broj: 79/04, „Službeni list CG“, broj: 034/14, 044/18);

- Standardi, propisi, pravilnici i druge tehničke norme koje su važne za izradu tehničke dokumentacije ove vrste;

- Za pitanja koja nijesu dovoljno pokrivena nacionalnim normama i standardima sljedeći internacionalni standardi mogu biti primijenjeni: EN, ISO, DIN, SIA;

- Zahtjevi  Naručioca  definisani ovim Projektnim zadatkom;

Željeznički propisi koji mogu biti od koristi tokom revzije glavnog projekta:

- Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga Crne Gore („Sl.list CG“, broj: 42/16 od 04.07.2016. godine).

- Pravilnik o održavanju donjeg stroja željezničkih pruga Crne Gore („Sl.list CG“, broj: 29/14 od 08.07.2014. godine).

- Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruzi („Sl.list CG“, broj: 42/16 od 16.06.2017. godine).

- Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi. („Sl.list CG“, broj: 31/15 od 16.06.2015. godine).

- Saobraćajni pravilnik, izdanje 29.05.1994.god. ili novi pravilnik ukoliko ga objavi Uprava za željeznice, tokom realizacije predmeta ove javne nabavke

- Prаvilnik о tehničkim uslоvimа za elektroenergetska postrojenja („Sl.list CG“, broj: 51/17 od 06.09.2017. godine).

- Pravilnik o bližem sadržaju sastavnih djelova željezničke infrasrtrukture  („Službeni  list CG“, broj: 15/19 ).

Napomena: Navedeni Zakoni i Pravilnici se mogu preuzeti sa sajta Vlade crne Gore -Uprave za željeznice.

- Tehničku kontrolu (reviziju) ne može da vrši privredno društvo koje je pripremalo projektnu dokumentaciju, izvođač radova.

- Revidentće dostaviti spisak vršioca tehničke kontrole-revizije sa odgovarajućim licencama za vršenje revizije. Revidentće imenovati revizora koji će rukovoditi i koordinirati revizijom cjelokupne tehničke dokumentacije i biće odgovoran za izvršenje tehničke kontrole (revizije), kao i revizora za svaki posebni dio tehničke dokumentacije.

Predviđeno je da se revizija radi uporedo sa izradom projektne dokumentacije. Obilazak terena i druge terenske radnje revidenta su uračunate u Ponudi i ŽICG nema obavezu obezbjeđenja uslova za rad na terenu revizione komisije. Revidentu se ustupa projektna dokumentacija za reviziju u jednom primjerku (elektronska i štampana forma) za potrebe rada revizije.

U ponuđenu cijenu mora biti uključena i eventualna ponovna revizija odnosno konačna revizija.

Revident će biti u obavezi da dostavi Nacrt izvještaja o reviziji projekta, sa primjedbama i zahtjevima za dopunu, doradu projektne dokumentacije, imajući u vidu uporednu izradu projektne dokumentacije i paralelno vršenje revizije, nakon dostavljanja djelova gotovih projekata po fazama. Po usaglašenosti tehničke (projektne) dokumentacije dostavlja se Konačan izvještaj o reviziji projekta u po 6 odštampanih, ukoričenih  primjeraka i 6 zaštićenih elektronskih primjeraka.

Ovjera Projektne dokumentacije vrši se pečatom i potpisom svakog lista projekta, odnosno, stavljanjem štambilja koji sadrži konstataciju “Projekat se prihvata”, po važećim Zakonima i Pravilnicima, dok se ispravnost Projektne dokumentacije u digitalnoj formi potvrđuje zaštićenim elektronskim potpisom vršioca revizije.

Ponuđač je u obavezi da primjedbe revizije, odnosno, sve izvještajerevidenta , dostavi istovremeno ŽICG i Projektantu, shodno zakonskoj regulativi.

 Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

Broj:7 – 1329/1

Podgorica,  18. 07. 2019. godine.

Projektni zadatak

za

Reviziju Glavnog projekta rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine nestabilne kosine od km.358+240 do  358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica

Podgorica, jul 2019. godine.

- Uvod

- Željeznička mreža Crne Gore je, ukupne dužine 325,90 km (248,76 km otvorene pruge i 77,21 km staničnih kolosjeka). Podjeljena je u 3 pravca: Vrbnica – Bar, Nikšić – Podgorica i Podgorica – Državna granica sa Albanijom.

- Pruga Vrbnica – Bar je glavna željeznička pruga u Crnoj Gori, jednoskolosječna i elektrificirana čitavom dužinom, koja povezuje Crnu Goru sa evropskim željezničkim sistemom, preko Beograda. Puštena je u saobraćaj 1976. godine. Dužina otvorene pruge sa staničnim prolaznim kolosjecima je 169,21 km, a dužina staničnih kolosjeka je 65,71 km. Kategorija pruge je  D4, nosivost pruge 22,50 t po osovini, odnosno 8 tona/ po dužnom metru. Na pruzi je 9 stanica, 8 ukrsnica i 19 stajališta.

- Pruga Vrbnica-Bar prolazi kroz naročito planinski teren, pa skoro 40 % dužine pruge čine objekti kao što su 106 tunela (ukupne dužine 51.597 m), 108 mostova (91 betnski i 16 čeličnih ukupne dužine 8.404.,49 m), 14 galerija, (ukupne dužine 391,57 m), 372 propusta i 45,30 km potpornih i obložnih  zidova, sa velikim brojem krivina najmanjeg dozvoljenog Radijusa za željezničke pruge (Rmin = 300m) i sa maksimalnim dozvoljenim nagibom imax = 25 ‰.

- Kosina,  koja je predmet ovog Projektnog zadatka je,  sa lijeve strane pruge Vrbnica – Bar,  na dionici Kos – Trebješica i u stanici Trebješica, a položajno po uzdužnom profile pruge je,  od km. 357+700 – 358+795. Pruga je na ovom dijelu u zasjeku, sa potpornim zidom iznad nivelete pruge - gornje ivice šina ( GIŠ-a ), a iznad potpornog zida je zasječena visoka kosina, koja je zahvaćena klizanjem terena  i osipanjem i klizanjem velike količine materijala na kolosjek i odronjavanje i klizanje je oštetilo i odnijelo i dio starog pristupnog puta stanici i utovarnoj rampi u stanici Trebješica. Od objekata donjeg stroja, na potezu od km. 358+240 – 358+795 je:  tunel broj: 195 ( dužine L=117  metara i od km. 358+294 - km. 358+411 ), dva propusta ispod pruge: prvi u km.358+553 (pločasti propust  širine otvora 1m ) i u km.358+763 ( pločasti propust širine otvora 2m, koji je u neposrednoj blizini stanične zgrade Trebješica ). Odvodni kanali su sa lijeve strane pruge pored kolosjeka su:  otvoreni od izlaza iz tunela broj: 195 do ograde novog Elektrovučnog postrojenja ( EVP Trebješica ) i zatvoreni od novog EVP do propusta u km.358+763 i staničnoj zgradi Trebješica, dijelom pored kolosjeka, a dijelom pored potpornog zida u zoni platoa stanice Trebješica. Zbog radova i organizacije gradilišta izgradnje novog EVP-a Trebješica, pored nestabilnosti kosine i padine ( zbog visokog zasijecanja kosine – izazvano probijenjem novog pristupnog puta za potrebe gradilišta EVP-a ), poremećen je i režim voda, što zahtijeva izradu ozbiljnog i kvalitetnog Glavnog projekta, po kojem se mogu izvesti uspješno radovi sanacije. Takodje organizacijom gradilišta pri izgradnji novog EVP-a Trebješica vršeno je nasipanje u zoni i u blizini propusta u km.358+763, kao i duž ranije kanalisanog bujičnog toka sa kosine i padine, što zahtijeva detaljan pregled i uredjenje i ove zone. Ostali detalji i zahtjevi obradjeni su ovim projektnim zadatkom.

2. Predmet usluga

Predmet ovog zadatka biće vršenje tehničke kontrole / revizije Glavnog projekta rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine na potezu od km. 357+700 do km. 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica.

3. Cilj usluga

Cilj usluga je utvrđivanje ispravnosti Glavnog projekta za dobijanje Pozitivnih izvještaja Revizije.

4. Ulazni podaci za Revidenta

Predviđeno je da se revizija radi uporedo sa izradom projektne dokumentacije. Obilazak terena i druge terenske radnje revidenta su uračunate u Ponudi i ŽICG nema obavezu obezbjeđenja uslova za rad na terenu revizione komisije. Revidentu se ustupa projektna dokumentacija za reviziju u jednom primjerku (elektronska i štampana forma) za potrebe rada revizije.

U ponuđenu cijenu mora biti uključena i eventualna ponovna revizija odnosno konačna revizija.

5. Obim usluga, opis zadataka (komponenti) i očekivani rezultati

Ispravnost projektne dokumentacije potvrđuje se kroz reviziju iste. Revizijom Glavnog projekta se provjerava usklađenost sa zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, standardima i normama kvaliteta; usklađenost glavnog projekta sa urbanističko-tehničkim uslovima; ispravnosti i tačnosti rješenja i proračuna; razrade tehničko-tehnoloških i eksploatacionih karakteristika objekta; razrade detalja za izvođenje radova obuhvaćenih glavnim projektom; razrade mjera za sprječavanje ili smanjenje negativnih uticaja zahvata na životnu sredinu; troškova izgradnje; drugih projekata i elaborata; međusobne usklađenosti svih dijelova tehničke dokumentacije, provjera predmjera radova, itd.

Dokumentacija koja je predmet Revizije:

- Projekat osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije/ Elaborat geodezije

- Projekat geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja

- Elaborat o izvršenim geotehničkim i hidrogeološkim istraživanjima

- Idejno rješenje rehabilitacije / sanacije nestabilnih kosine na potezu od km. 357+700 do km.

358+795 na Pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica

- Glavni projekat rehabilitacije / sanacije nestabilne kosine na potezu od km. 357+700 do km.

358+795 na Pruzi 	Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica, koji obuhvata i izradu ostalih Elaborata, navedenih ili pomenutih u projektnom zadatku za izradu projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)nestabilne kosine od km. 357+700 do km.  358+795, koji je sastavni dio ovog projektnog zadatka.

Sastavni dio ovog projektnog zadatka je i projektni zadatka za izradu glavnog projekta rehabilitacije / sanacije nestabilne kosine u km 357+700 – km 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica, kako bi se Revidenti bliže upoznali sa tehničkom dokumentacijom koju će izraditi Projektant i koja će biti predmet tehničke konrole / revizije.

Uslovi vršenja tehničke kontrole/revizije:

- Vršilac tehničke kontrole (Revizije) će primjeniti Zakone, Pravilnike, Propise, Standarde, Tehničke uslove i slično, koji se primjenjuju na željeznici i važe za vrstu radova koja je predmet revizije, sa posebnim osvrtom na:

- Zakon o Željeznici („Službeni list CG“,  broj: 27/2013);

- Zakonu o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službeni .list CG“,broj: 1/2014);

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (”Službeni  list CG’’, broj: 064/17, 044/18 i 63/18 );

- Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list CG“, broj: 044/18);

- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu  („Službeni list RCG“, broj: 79/04, „Službeni list CG“, broj: 034/14, 044/18);

- Standardi, propisi, pravilnici i druge tehničke norme koje su važne za izradu tehničke dokumentacije ove vrste;

- Za pitanja koja nijesu dovoljno pokrivena nacionalnim normama i standardima sljedeći internacionalni standardi mogu biti primijenjeni: EN, ISO, DIN, SIA;

- Zahtjevi  Naručioca  definisani ovim Projektnim zadatkom;

Željeznički propisi koji mogu biti od koristi tokom revzije glavnog projekta:

- Pravilnik o održavanju gornjeg stroja željezničkih pruga Crne Gore („Sl.list CG“, broj: 42/16 od 04.07.2016. godine).

- Pravilnik o održavanju donjeg stroja željezničkih pruga Crne Gore („Sl.list CG“, broj: 29/14 od 08.07.2014. godine).

- Pravilnik o mjerama za bezbjedno odvijanje saobraćaja i bezbjednost zaposlenih koji izvode radove na pruzi („Sl.list CG“, broj: 42/16 od 16.06.2017. godine).

- Pravilnik o vrstama signala, signalnih oznaka i oznaka na pruzi. („Sl.list CG“, broj: 31/15 od 16.06.2015. godine).

- Saobraćajni pravilnik, izdanje 29.05.1994.god. ili novi pravilnik ukoliko ga objavi Uprava za željeznice, tokom realizacije predmeta ove javne nabavke

- Prаvilnik о tehničkim uslоvimа za elektroenergetska postrojenja („Sl.list CG“, broj: 51/17 od 06.09.2017. godine).

- Pravilnik o bližem sadržaju sastavnih djelova željezničke infrasrtrukture  („Službeni  list CG“, broj: 15/19 ).

Napomena: Navedeni Zakoni i Pravilnici se mogu preuzeti sa sajta Vlade crne Gore -Uprave za željeznice.

- Tehničku kontrolu (reviziju) ne može da vrši privredno društvo koje je pripremalo projektnu dokumentaciju, izvođač radova.

- Revident će dostaviti spisak vršioca tehničke kontrole-revizije sa odgovarajućim licencama za vršenje revizije. Revident će imenovati revizora koji će rukovoditi i koordinirati revizijom cjelokupne tehničke dokumentacije i biće odgovoran za izvršenje tehničke kontrole (revizije), kao i revizora za svaki posebni dio tehničke dokumentacije.

Vremenski period – maksimalan rok za dostavu revidentskog izvještaja, naznačen je u narednoj tabeli:

Naziv dokumenta koji je predmet revizije i rok revizije

- Početni Izvještaj Rok 7 kalendarskih dana

- Projekat geodetskog snimanja tla i objekata tokom izgradnje/ Elaborat geodezije Rok 10 kalendarskih dana od dana

3.1. Projekat detaljnih geotehničkih istraživanja. Rok 10 kalendarskih dana

3.2. Elaborat geotehničkih istraživanja Rok 10 kalendarskih dana

4.1. Idejno rješenje i procjena troškova po veličini. Rok 10 kalendarskih dana

4.2. Glavni projekat koji obuhvata i ostale Elaborati po Zakonima Crne Gore Rok 15 kalendarskih dana

- Zahtjevi izvještavanja

Revident će biti u obavezi da dostavi Nacrt izvještaja o reviziji projekta, sa primjedbama i zahtjevima za dopunu, doradu projektne dokumentacije, imajući u vidu uporednu izradu projektne dokumentacije i paralelno vršenje revizije, nakon dostavljanja djelova gotovih projekata po fazama. Po usaglašenosti tehničke (projektne) dokumentacije dostavlja se Konačan izvještaj o reviziji projekta u po 6 odštampanih, ukoričenih  primjeraka i 6 zaštićenih elektronskih primjeraka.

Nacrt izvještaja i konačan izvještaj o reviziji pripremaju se i dostavljaju u formi i sadržaju koji se zahtijevaju crnogorskim zakonodavstvom i u dogovoru sa Investitorom / Naručiocem ŽICG.

Ovjera Projektne dokumentacije vrši se pečatom i potpisom svakog lista projekta, odnosno, stavljanjem štambilja koji sadrži konstataciju “Projekat se prihvata”, po važećim Zakonima i Pravilnicima, dok se ispravnost Projektne dokumentacije u digitalnoj formi potvrđuje zaštićenim elektronskim potpisom vršioca revizije.

Ponuđač je u obavezi da primjedbe revizije, odnosno, sve izvještaje, dostavi istovremeno ŽICG i Projektantu, shodno zakonskoj regulativi.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Izvršilac usluge je dužan da postupi po svim primjedbama Naručioca usluge i u slučaju eventualnih nedostataka predmetne usluge i Konačnog izvještaja o reviziji projekta, po obavljenom poslu, iste otkloni u roku od 5 dana od upućenog zahtjeva za reklamaciju.

Ugovorna kazna

Ako Izvršilac usluge kasni sa izvršenjem usluge više od jednog dana (24 časa) obavezan je da Naručiocu usluge plati iznos ugovorene kazne od 2‰ od vrijednosti ugovora za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukoliko ugovorna kazna pređe iznos od 5% od vrijednosti ugovora Ugovor se smatra raskinutim.

Ugovorne strane su saglasne da Naručilac usluge nije dužan da obavijesti Izvršioca usluge da je zapao u kašnjenje, već da odmah po zapadanju u kašnjenje Naručilac usluge ima pravo da traži isplatu ugovorne kazne.  Ako Izvršilac usluge ne plati ugovornu kaznu, Naručilac usluge može da navedeni iznos ugovorne kazne naplati i odbije od bilo kog potraživanja Izvršioca usluge prema njemu, koji bi nastao po bilo kom osnovu.

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

Broj: 8128/2

Mjesto i datum: Podgorica, 20.08.2019.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Izvršni direktor, Ljubiša Ćurčić, dipl.maš.ing, kao ovlašćeno lice Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica, daje

I z j a v u

da će Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica, shodno Planu javnih nabavki broj: 757/1 od 09.08.2019. godine, saglasnosti Ministarstva finansija, broj: 03-905/1 od 29.01.2019.godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

- Izvršni direktor

- Ljubiša Ćurčić, dipl.maš.ing

M.P.

______________________________

(potpis)

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

Broj: 8128/3

Mjesto i datum: Podgorica, 20.08.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki broj 757/1 od 09.08.2019.godine za nabavku usluga: Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica i revizija iste, po partijama kako slijedi:

- Partija 1: Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica

- Partija 2: Revizija projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Izvršni direktor: Ljubiša Ćurčić, dipl.maš.ing

_____________________________

potpis

Službenik za javne nabavke: 	Adrijana Uglik, dipl.ecc

____________________________

potpis

Lice koje je učestvovalo u planiranju  javne nabavke: Zdravko Medenica, dipl.maš.ing.

_________________________________

potpis

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

Broj: 8128/4

Mjesto i datum: Podgorica, 20.08.2019.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki broj 757/1 od 09.08.2019.godine za nabavku usluga: Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica i revizija iste, po partijama kako slijedi:

- Partija 1: Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica

- Partija 2: Revizija projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4  Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda: 	Vojislavka Maraš, dipl. pravnik

_________________________________

potpis

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda: 	Adrijana Uglik, dipl.ecc

____________________________

potpis

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda: 	Mirsad Veliu, spec.sci.građ.ing.

________________________________

potpis

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU

 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

- Najniža ponuđena cijena je kriterijum za vrednovanje ponuda. Pod ponuđenom cijenom podrazumjeva se ukupna cijena za pružanje predmetnih radova saglasno uslovima i u obimu određenim u Tenderskoj dokumentaciji.

Maksimalni broj bodova po ovom kriterijumu dodijeliće se ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponuđačima dodjeljuju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po sledećoj formuli:

broj bodova =(najniža ponuđena cijena/ ponuđena cijena) x 100

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

- NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

po Tenderskoj dokumentaciji broj ____ od _______ godine

za nabavku __________________________________________________________

(opis predmeta nabavke)

ZA

 Predmet nabavke u cjelosti

# SADRŽAJ PONUDE

- Naslovna strana ponude

- Sadržaj ponude

- Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču

- Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude

- Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude

- Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača

- Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

- Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti

- Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci

- Sredstva finansijskog obezbjeđenja

- Ostala dokumentacija (katalozi, fotografije, publikacije i slično)

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

 Samostalna ponuda

 Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

 Zajednička ponuda

 Zajednička ponuda sa  podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude

| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | (Ime i prezime) |
|  | (Potpis) |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  | .... |

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o članu zajedničke ponude:

| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| --- | --- |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | (Ime, prezime i funkcija) |
|  | (Potpis) |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude

| Naziv podugovarača /podizvođača |  |  |
| --- | --- | --- |
| PIB |  |  |
| Ovlašćeno lice |  |  |
| Adresa |  |  |
| Telefon |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |  |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

za Partiju 1: Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke/ | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a /u eurima | ukupan iznos bez pdv-a / u eurima | pdv / u eurima | ukupan iznos sa pdv-om / u eurima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je | godina dana |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je | stanica Trebješica |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja | nakon potpisivanja ugovora i prijema zahtjeva Naručioca; |
| Rok izvršenja usluge: | definisan Projektnim zadatkom |
| Rok plaćanja | odloženo, 60 dana od dana izvršenja usluge u cjelosti i uredno ispostavljene fakture |
| Način plaćanja | virmanski |
| Period važenja ponude | 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda |

Ovlašćeno lice ponuđača

____________________________________

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

___________________________

(potpis)

za Partiju 2: Revizija projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije)

nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795

na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica,

| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke/ | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez pdv-a /u eurima | ukupan iznos bez pdv-a / u eurima | pdv / u eurima | ukupan iznos sa pdv-om / u eurima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno bez PDV-a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupan iznos sa PDV-om: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uslovi ponude:

| Rok izvršenja ugovora je | godina dana |
| --- | --- |
| Mjesto izvršenja ugovora je | stanica Trebješica |
| Način i dinamika isporuke/izvršenja | nakon potpisivanja ugovora i prijema zahtjeva Naručioca; |
| Rok izvršenja usluge: | definisan Projektnim zadatkom |
| Rok plaćanja | odloženo, 60 dana od dana izvršenja usluge i uredno ispostavljene fakture |
| Način plaćanja | virmanski |
| Period važenja ponude | 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda |

Ovlašćeno lice ponuđača

____________________________________

(ime, prezime i funkcija)

M.P.

___________________________

(potpis)

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA

(ponuđač)

Broj: ________________

Mjesto i datum: _________________

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
       (ime i prezime i radno mjesto)     , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od ________ godine za nabavku 	(opis predmeta)        , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

za Partiju 1: Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica Privredno društvo mora imati licencu projektanta i izvođača radova izdatu na osnovu člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/17 i 044/18 i 063/18). Ponuđač treba da ima: - Vođu projektanskog tima- ovlašćenog inženjera koji rukovodi izradom cjelokupne tehničke dokumentacije, koji ima: # minimalni nivo kvalifikacije - dipl. građevinskog inženjera konstruktivnog smjera/odsjeka (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, # rješenje organa državne uprave nadležnog za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu, o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat, i # iskustvo na izradi projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) kosina ili drugih građevinskih objekata na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - dipl. građevinskog inženjera za geotehniku (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije-dipl. građevinskog inženjera-smjer/odsjek geotehnike (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, # rješenje organa državne uprave nadležnog za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu, o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlašćenog inženjera za složeni inženjerski objekat, i # iskustvo na izradi projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) kosina ili drugih građevinskih objekata na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - dipl. inženjera geodezije (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera geodezije (VII1 nivo kvalifikacije), - licencu za projektovanje geodetskih radova, koju izdaje Uprava za nekretnine Crne Gore-Ministarstvo finansija, i # iskustvo na projektovanju geodetskih radova na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - dipl. inženjera geologije/geomehanika (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera geologije/geomehanika (VII1 nivo kvalifikacije), - licencu za projektovanje istražnih radova, koju izdaje Ministarstvo ekonomije i , # iskustvo na izradi projekata i izvođenju istražnih radova na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - dipl. građevinskog inženjera za hidrotehniku (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: # minimalni nivo kvalifikacije - dipl. građevinskog inženjera-hidrotehničkog smjera/odsjeka (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, # iskustvo na izradi projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) kosina ili drugih građevinskih objekata na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera tehničke struke (VII1 nivo kvalifikacije), - položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, Ovo lice je značajno ne samo kao potrebno lice za izradu tehničke dokumentacije (Elaborata), već i po pitanju bezbjednosti na radu i zaštite ljudi (personala Projektanta) za terenska snimanja, izvodjenje istražnih radova, boravak tima projektanata u blizini elektrificirane željezničke pruge i treba da je prisutno na terenu cijeli period trajanja terenskih radova. - stručno lice za zaštitu od požara, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera tehničke struke (građevinske ili elektrotehničke ili mašinske struke) (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Ponuđači su, pored navedenog, dužni da dostave i licencu-ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova, koje izdaje Uprava za nekretnine Crne Gore za projekat geodezije. Kada je u pitanju dio projekta koji se odnosi na projekat geološko-istražnih radova, ponuđač treba da ispunjava uslove iz člana 10 Zakona o geološkim istraživanjima (Sl.list CG 28/93, 27/94, 42/94, 26/07). Ostali potreban personal za izvršenje predmetne usluge obezbjeđuje ponuđač proširivanjem projektantskog tima npr. za oblast ekologije, procjene uticaja na životnu sredinu itd. Za sve zaposlene-lica koje ponuđač planira da angažuje na pružanje predmetne usluge ponuđač je dužan dostaviti dokaze: diplome-uvjerenja o nivou kvalifikacije i tražene licence, odnosno ovlašćenja i rješenja. Partija 2: Revizija projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica, Privredno društvo mora imati licencu revidenta i stručnog nadzora izdatu na osnovu člana 124 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list CG”, br. 64/17 i 044/18 i 063/18). Ponuđač treba da ima: - revizora koji rukovodi revizijom tehničke dokumentacije, koji ima: # minimalni nivo kvalifikacije - dipl. građevinskog inženjera-konstruktivnog smjera/odsjeka (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, # rješenje organa državne uprave nadležnog za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu, o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova revizora za složeni inženjerski objekat, i # iskustvo na reviziji tehničke dokumentacije rehabilitacije (sanacije) kosina ili drugih građevinskih objekata na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; Revizijom tehničke dokumentacije rukovodi Revizor koji je odgovoran da izvrši provjeru usklađenosti tehničke dokumentacije za usaglašenost svih faza tehničke dokumentacije sa urbanističko-tehničkim uslovima, Zakonom o planiranju i izgradnji objekata, posebnim propisima i odgovoran je za tačnost izvještaja o usklađenosti. - revizora-dipl. građevinskog inženjera za geotehniku (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: # minimalni nivo kvalifikacije - dipl. građevinskog inženjera- smjera/odsjeka geotehnika (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, # rješenje organa državne uprave nadležnog za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu, o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova revizora za složeni inženjerski objekat, i # iskustvo na reviziji tehničke dokumentacije rehabilitacije (sanacije) kosina ili drugih građevinskih objekata na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - revizora-dipl. građevinskog inženjera za hidrotehniku (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: # minimalni nivo kvalifikacije - dipl. građevinskog inženjera- hidrotehničkog smjera/odsjeka (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu revizora za obavljanje djelatnosti revizije tehničke dokumentacije i stručnog nadzora nad građenjem objekta, # rješenje organa državne uprave nadležnog za djelatnost koja se obavlja u složenom inženjerskom objektu, o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova revizora za složeni inženjerski objekat, i # iskustvo na reviziji tehničke dokumentacije rehabilitacije (sanacije) kosina ili drugih građevinskih objekata na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - dipl. inženjera geodezije (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera geodezije (VII1 nivo kvalifikacije), - licencu za projektovanje geodetskih radova, koju izdaje Uprava za nekretnine Crne Gore-Ministarstvo finansija, i # iskustvo na projektovanju geodetskih na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - dipl. inženjera geologije/geomehanika (VII1 nivo kvalifikacije)- minimalni nivo kvalifikacije, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera geologije/geomehanika/geotehnika (VII1 nivo kvalifikacije), - licencu za projektovanje istražnih radova, koju izdaje Ministarstvo ekonomije i , # iskustvo na projektovanje istražnih radova na elektrificiranoj željezničkoj pruzi; - stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera tehničke struke (VII1 nivo kvalifikacije), - položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu, - stručno lice za zaštitu od požara, koji ima: - minimalni nivo kvalifikacije dipl. inženjera tehničke struke (građevinske ili elektrotehničke ili mašinske struke) (VII1 nivo kvalifikacije), # licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Ponuđači su, pored navedenog, dužni da dostave i licencu-ovlašćenje za projektovanje geodetskih radova, koje izdaje Uprava za nekretnine Crne Gore za projekat geodezije. Kada je u pitanju dio projekta koji se odnosi na projekat geološko-istražnih radova ponuđač treba da ispunjava uslove iz člana 10 Zakona o geološkim istraživanjima (Sl.list CG 28/93, 27/94, 42/94, 26/07). Za sve zaposlene-lica koje ponuđač planira da angažuje na pružanje predmetne usluge ponuđač je dužan dostaviti dokaze: diplome-uvjerenja o nivou kvalifikacije i tražene licence, odnosno ovlašćenja i rješenja.

# DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

ne zahtjeva se.

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

 listu glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

 izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC U1

LISTA GLAVNIH USLUGA IZVRŠENIH U POSLEDNJE DVIJE GODINE

| Redni broj | Primalac (kupac) | Broj i datum zaključenja ugovora | Godina realizacije ugovora | Vrijednost ugovora (€) | Kontakt osoba primaoca (kupca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Sastavni dio Liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine su  potvrde o izvršenim uslugama izdatih od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjavu ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

___________________________

(ime, prezime i funkcija)

___________________________

(potpis)

M.P.

OBRAZAC U6

IZJAVA O NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA Ovlašćeno lice ponuđača _______________________________, (ime i prezime i radno mjesto) Izjavljuje Da ponuđač/član zajedničke ponude ____________________ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku ___________________, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e: 1. 2. ..... Ovlašćeno lice ponuđača ___________________________ (ime, prezime i funkcija) ___________________________ (potpis) M.P.

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI za Partiju 1

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica,

sa sjedištem u Podgorici, ulica Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica,

PIB: 02723816, Matični broj: 4-0008771/24,

Broj računa: 510-22146-47, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka,

koga zastupa Izvršni direktor Ljubiša Ćurčić, dipl. ing. maš, (u daljem tekstu: Naručilac usluge)

i

Ponuđača ______________________,

sa sjedištem u ________________, ulica____________,

Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________,

koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac usluge).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku usluge: Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica, broj: 8128/5 (23/19) od 23.08.2019.godine za Partiju 1:

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Ugovorne strane su se sporazumjele o slijedećem:

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge Izrada projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica, o čemu je Izvršilac usluge dužan sačiniti pojedinačne projekte, na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u  štampanim, ukoričenim primjercima i zaštićenim elektronskim primjercima, u svemu prema:

- Tenderskoj dokumentaciji broj 8128/5 (23/19) objavljenoj dana 23.08.2019.godine na Web Sajtu Uprave za javne nabavke Crne Gore (www.ujn.gov.me).

- Prihvaćenoj ponudi broj ____ od __________ godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora,

- Odluci o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga broj____ od_______,

i prema:

- Zakonu o Željeznici („Sl.list CG“, broj: 27/2013);

- Zakonu o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Sl.list CG“,broj: 1/2014);

- Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata (”Sl. list CG’’, broj: 064/17, 044/18);

- Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Sl.list CG“,broj: 044/18);

- Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu  („Sl. List RCG“, broj:  79/04 ; „Sl.list CG“,br. 034/14, 044/18);

- Standardima, propisima, pravilnicima i drugim tehničkim normama koje se primjenjuju za izradu tehničke dokumentacije ove vrste;

- Zahtjevima Naručioca usluge definisanim Projektnim zadatkom;

- Zahtjevima vršioca tehničke kontrole (revizije).

Na pitanja koja nijesu dovoljno pokrivena nacionalnim normama i standardima primjenjivaće se  internacionalni standardi: EN, ISO, DIN, SIA.

Cijena

Član 2.

Ukupan iznos ugovorenog posla iznosi: ___________ EUR-a bez uračunatog PDV-a, prema jedinačnim cijenama iz prihvaćene ponude.

Ukupan iznos ugovorenog posla iznosi: ____________ EUR-a sa uračunatim PDV-om, prema jedinačnim cijenama iz prihvaćene ponude.

Ugovorne strane su saglasne da jedinične cijene iz prihvaćene ponude i ukupna vrijednost ponude ostaju nepromijenjene, shodno Zakonu o javnim nabavkama kojim je predviđen ugovor sa fiksnom cijenom.

Obaveze i prava Izvršioca usluge

Član 3.

Obaveze Izvršioca usluge su da:

- izvrši kvalitetno predmetnu uslugu,

- odgovara za istinitost, objektivnost i tačnost pojedinačnih projekata,

- postupi po zahtjevima Naručioca usluga i vršioca revizije.

Prava Izvršioca usluge su da:

- traži isplatu ugovorene cijene u novcu, po uredno obavljenom poslu i predaji odgovarajuće dokumentacije Naručiocu usluge.

Rok za izvršenje usluge

Član 4.

Izvršilac usluge se obavezuje da izvrši-uradi:

- izradu početnog izvještaja, fazu geodezije i geologije/ hidrogeologije, sa svim tehničkim dokumentima u roku od 45 dana od dana potpisivanja ugovora

- Idejno rješenje u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora,

- Glavni projekat u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora, uz napomenu da sastavni dio Glavnog projekta čini ne samo Glavni gradjevinski projekat, već i ostali Elaborati po Zakonima Crne Gore.

Rokovi iskazani u prethodnom stavu odnose se na kalendarske dane.

Izvršilac usluge je dužan da ima dobro isplaniran, organizovan, koordiniran i kompetentan tim projektanata za efikasan rad.  Prilikom pružanja predmetne usluge treba uzeti u obzir i vremenske-klimatske prilike područja Trebješica, na gdje se vrši usluga, i napraviti dobru organizaciju rada, budući da eventualno produženje roka za pružanje navedene usluge, neće biti odobreno, izuzev u slučaju  „više sile“, a shodno pozitivnim propisima Crne Gore.

Naručilac usluge nije dužan da obezbijedi bilo kakvu podršku i nema obavezu transporta (bušaće garniture, prevoz timova i slično), već je isključiva obaveza Projektanta da u ponuđenu cijenu ukalkuliše sve troškove.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Član 5.

Izvršilac usluge je dužan da postupi po svim primjedbama Naručioca usluge i u slučaju bilo kojih nedostataka predmetne usluge i Konačnih projekata/elaborata/idejnog rješenja/glavnog projekta, po obavljenom poslu, iste otkloni u roku od 7 dana od upućenog zahtjeva za korekciju.

Prava i obaveze Naručioca usluge

Član 6.

Prava Naručioca usluge su da:

- zahtjeva ispunjenje kvalitetne  predmetne usluge,

- da primjedbe na dostavljene projekte/elaborate/idejna rješenja/glavni projekat,

primi pojedinačne projekate/elaborate/idejna rješenja/glavni projekat i konačne projekate/elaborate/idejna rješenja/glavni projekat saglasno članu 1 ovog Ugovora, i eventalno da primjedbe na dostavljene izvještaje. koje se odnose na predmet nabavke

Obaveze Naručioca usluge su da:

- izvrši isplatu ugovorene cijene u novcu po uredno obavljenom poslu, i prijemu odgovarajuće dokumentacije od Izvršioca usluge.

Ugovorne strane konstatuju da je Izvršilac usluge pravno i ekonomski nezavisan od Naručioca usluge i da nije u bilo kakvom pravnom poslu koji bi ga činio pristrasnim u vršenju poslova predmetne usluge.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 7.

Izvršilac usluge  se obavezuje da Naručiocu usluge prije zaključivanja ovog Ugovora dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od ukupne vrijednosti ovog Ugovora, koja je bezuslovna i plativa na prvi poziv nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Rok važnosti  garancije je 7 (sedam) dana duži od ugovorenog roka iz člana 9. stav 2 ovog Ugovora i koju Naručilac usluga može aktivirati u svakom momentu nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Ugovorna kazna

Član 8.

Ako Izvršilac usluge kasni sa izvršenjem usluge više od jednog dana (24 časa) obavezan je da Naručiocu usluge plati iznos ugovorene kazne od 2‰ od vrijednosti ovog Ugovora za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukoliko ugovorna kazna pređe iznos od 5% od vrijednosti ugovora ovaj Ugovor se smatra raskinutim.

Ugovorne strane su saglasne da Naručilac usluge nije dužan da obavijesti Izvršioca usluge da je zapao u kašnjenje, već da odmah po zapadanju u kašnjenje Naručilac usluge ima pravo da traži isplatu ugovorne kazne.  Ako Izvršilac usluge ne plati ugovornu kaznu, Naručilac usluge može da navedeni iznos ugovorne kazne naplati i odbije od bilo kog potraživanja Izvršioca usluge prema njemu, koji bi nastao po bilo kom osnovu.

Mjesto i rok izvršenja ugovora

Član 9.

Mjesto izvršenja ugovora je u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu predmetnu uslugu.

Rok izvršenja ugovora je  godinu dana od dana zaključivanja ugovora.

Uslovi plaćanja

Član 10.

Naručilac usluge se obavezuje da plaćanje prema Izvršiocu usluge izvrši u roku od 60 dana od dana u cjelosti izvršene usluge i uredno ispostavljene fakture, virmanski, uplatom prema instrukcijama za plaćanje navedenim u ispostavljenim fakturama.

Antikorupcijska klauzula

Član 11.

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 15 Zakona o javnim nabavkama.

Pravo ugovornih strana na raskid ugovora

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da se ugovor može raskinuti pismenim sporazumom koji potpisuju obje ugovorne strane, osim u slučaju da Naručilac usluge trpi štetu iz razloga što Izvršilac usluge ne izvršava ili neopravdano kasni sa izvršavanjem svojih obaveza. U tom slučaju Naručilac usluge ima pravo na jednostrani raskid ugovora uz otkazni rok od 30 dana od dana nastupanja razloga za raskid ugovora.

Stupanje na snagu i trajanje ugovora

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i traje godinu dana od dana potpisivanja.

Rešavanje pitanja koja nisu regulisana ugovorom i način rešavanje sporova

Član 14.

Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i drugi pozitivni propisi koji se odnose na predmet javne nabavke.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove rešavati mirnim putem u duhu dobrih poslovnih običaja i morala. U suprotnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Broj primjeraka ugovora i dostava UJN

Član 15.

Ovaj ugovor je sačinjen u 7 (sedam) primjeraka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Upravi za javne nabavke CG.

NARUČILAC USLUGE	                                     			IZVRŠILAC USLUGE

Izvršni direktor,                                                              		Izvršni direktor,

Ljubiša Ćurčić, dipl. ing. maš.            					_____________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

______________________________

(potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI za Partiju 2

Ovaj ugovor zaključen je  između:

Naručioca Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica,

sa sjedištem u Podgorici, ulica Trg Golootočkih žrtava broj 13, Podgorica,

PIB: 02723816, Matični broj: 4-0008771/24,

Broj računa: 510-22146-47, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka,

koga zastupa Izvršni direktor Ljubiša Ćurčić, dipl. ing. maš, (u daljem tekstu: Naručilac usluge)

i

Ponuđača ______________________,

sa sjedištem u ________________, ulica____________,

Broj računa: ______________________, Naziv banke: ________________________,

koga zastupa _____________, (u daljem tekstu:  Izvršilac usluge).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku usluge: Revizija projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica, broj: 8128/5 (23/19) od 23.08.2019.godine, za Partiju 2;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____________________;

Ponuda ponuđača    (naziv ponuđača)    broj ______ od _________________________.

Ugovorne strane su se sporazumjele o slijedećem:

Predmet ugovora

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluge Revizija projektne dokumentacije rehabilitacije (sanacije) nestabilne kosine od km.357+700 do 358+795 na pruzi Vrbnica – Bar, dio Kos – Trebješica i stanica Trebješica, o čemu je Izvršilac usluge dužan sačiniti pojedinačne Izvještaje o izvršenoj reviziji po fazama, na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u štampanim, ukoričenim primjercima i zaštićenim elektronskim primjercima, a po usaglašenosti tehničke (projektne) dokumentacije i Konačni izvještaj o reviziji projekta na crnogorskom jeziku ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u svemu prema:

- Tenderskoj dokumentaciji broj 8128/5 (23/19) objavljenoj dana 23.08.2019.godine na Web Sajtu Uprave za javne nabavke Crne Gore (www.ujn.gov.me).

- Prihvaćenoj ponudi broj ____ od __________ godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora,

- Odluci o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga broj____ od_______,

i prema:

- Zakonu o Željeznici („Službeni list CG“,  broj: 27/2013);

- Zakonu o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Službeni .list CG“,broj: 1/2014);

- Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata (”Službeni  list CG’’, broj: 064/17, 044/18 i 63/18 );

- Pravilniku o načinu izrade, razmjeri i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Službeni list CG“, broj: 044/18);

- Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu  („Službeni list RCG“, broj: 79/04, „Službeni list CG“, broj: 034/14, 044/18);

- Standardima, propisima, pravilnicima i drugim tehničkim normama koje se primjenjuju za izradu tehničke dokumentacije ove vrste;

- Zahtjevima  Naručioca usluga  definisanim Projektnim zadatkom.

Na pitanja koja nijesu dovoljno pokrivena nacionalnim normama i standardima primjenjivaće se  internacionalni standardi: EN, ISO, DIN, SIA.

Cijena

Član 2.

Ukupan iznos ugovorenog posla iznosi: ___________ EUR-a bez uračunatog PDV-a, prema jedinačnim cijenama iz prihvaćene ponude.

Ukupan iznos ugovorenog posla iznosi: ____________ EUR-a sa uračunatim PDV-om, prema jedinačnim cijenama iz prihvaćene ponude.

Ugovorne strane su saglasne da jedinične cijene iz prihvaćene ponude i ukupna vrijednost ponude ostaju nepromijenjene, shodno Zakonu o javnim nabavkama kojim je predviđen ugovor sa fiksnom cijenom.

Obaveze i prava Izvršioca usluge

Član 3.

Obaveze Izvršioca usluge su da:

- izvrši kvalitetno predmetnu uslugu,

- odgovara za istinitost, objektivnost i tačnost pojedinačnih Izvještaja o reviziji i Konačnog izvještaja o reviziji,

- izvrši korekcije Nacrta izvještaja u skladu sa zahtjevima Naručioca usluge i uobičajenoj poslovnoj praksi iz oblasti predmeta nabavke,

- preda Pojedinačne izvještaje i Konačni Izvještaj o izvršenoj usluzi, saglasno članu 1 ovog Ugovora,

- izvrši ovjeru Projektne dokumentacije pečatom i potpisom svakog lista projekta, odnosno, stavljanjem štambilja koji sadrži konstataciju “Projekat se prihvata”, po važećim Zakonima i Pravilnicima, dok se ispravnost Projektne dokumentacije u digitalnoj formi potvrđuje zaštićenim elektronskim potpisom vršioca revizije.

Prava Izvršioca usluge su da:

- traži isplatu ugovorene cijene u novcu, po uredno obavljenom poslu i predaji odgovarajuće dokumentacije Naručiocu usluge.

Rok za izvršenje usluge

Član 4.

Izvršilac usluge se obavezuje da predmetnu uslugu izvrši i preda Naručiocu usluga:

- reviziju početnog izvještaja u roku od 7 kalendarskih dana od dana dostavljanja odnosne projektne dokumentacije,

- reviziju Projekta osmatranja tla i objekta u toku izgradnje i eksploatacije/Geodetski elaborat u roku od 10 kalendarskih dana od dana dostavljanja odnosne projektne dokumentacije,

- reviziju Projekta detaljnih geotehničkih istraživanja u roku od 10 kalendarskih dana od dana dostavljanja odnosne projektne dokumentacije,

- reviziju Elaborata o izvršenim geotehničkim istraživanjima u roku od 10 kalendarskih dana od dana dostavljanja odnosne projektne dokumentacije,

- reviziju Idejnog rješenja u roku od 10 kalendarskih dana od dana dostavljanja odnosne projektne dokumentacije,

- reviziju Glavnog projekta koji obuhvata Plan mjera zaštite na radu i Elaborat o protiv-požarnoj zaštiti sa predlogom mjera tokom izvođenja radova, i kasnije tokom eksploatacije i ostalo navedeno u Projektnom zadatku u roku od 15 kalendarskih dana od dana dostavljanja odnosne projektne dokumentacije

Odgovornost za materijalne nedostatke

Član 5.

Izvršilac usluge je dužan da postupi po svim primjedbama Naručioca usluge i u slučaju eventualnih nedostataka predmetne usluge i Konačnog izvještaja o reviziji projekta, po obavljenom poslu, iste otkloni u roku od 5 dana od upućenog zahtjeva za reklamaciju.

Prava i obaveze Naručioca usluge

Član 6.

Prava Naručioca usluge su da:

- zahtjeva ispunjenje  predmetne usluge,

- izvrši korekcije Nacrta izvještaja,

- primi Pojedinačne izvještaje i Konačni Izvještaj o izvršenoj usluzi saglasno članu 1 ovog Ugovora, i eventalno da primjedbe na dostavljene izvještaje.

Obaveze Naručioca usluge su da:

- izvrši isplatu ugovorene cijene u novcu po uredno obavljenom poslu, i prijemu odgovarajuće dokumentacije od Izvršioca usluge.

Ugovorne strane konstatuju da je Izvršilac usluge pravno i ekonomski nezavisan od Naručioca usluge i da nije u bilo kakvom pravnom poslu koji bi ga činio pristrasnim u vršenju poslova revizije predmetne projektne dokumentacije.

Garancija za dobro izvršenje ugovora

Član 7.

Izvršilac usluge  se obavezuje da Naručiocu usluge prije zaključivanja ovog Ugovora dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od ukupne vrijednosti ovog Ugovora koja je bezuslovna i plativa na prvi poziv nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Rok važnosti  garancije je 7 (sedam) dana duži od ugovorenog roka iz člana 9. ovog Ugovora i koju Naručilac usluga može aktivirati u svakom momentu nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

Ugovorna kazna

Član 8.

Ako Izvršilac usluge kasni sa izvršenjem usluge više od jednog dana (24 časa) obavezan je da Naručiocu usluge plati iznos ugovorene kazne od 2‰ od vrijednosti ovog Ugovora za svaki dan zakašnjenja, s tim da ukoliko ugovorna kazna pređe iznos od 5% od vrijednosti ugovora ovaj Ugovor se smatra raskinutim.

Ugovorne strane su saglasne da Naručilac usluge nije dužan da obavijesti Izvršioca usluge da je zapao u kašnjenje, već da odmah po zapadanju u kašnjenje Naručilac usluge ima pravo da traži isplatu ugovorne kazne.  Ako Izvršilac usluge ne plati ugovornu kaznu, Naručilac usluge može da navedeni iznos ugovorne kazne naplati i odbije od bilo kog potraživanja Izvršioca usluge prema njemu, koji bi nastao po bilo kom osnovu.

Mjesto i rok izvršenja ugovora

Član 9.

Mjesto izvršenja ugovora je u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu predmetnu uslugu.

Rok izvršenja ugovora je  godina dana od dana zaključivanja ugovora.

Uslovi plaćanja

Član 10.

Naručilac usluge se obavezuje da plaćanje prema Izvršiocu usluge izvrši u roku od 60 dana od dana u cjelosti izvršene usluge i uredno ispostavljene fakture, virmanski, uplatom prema instrukcijama za plaćanje navedenim u ispostavljenim fakturama.

Antikorupcijska klauzula

Član 11.

Ovaj ugovor je ništav ukoliko je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 15 Zakona o javnim nabavkama.

Pravo ugovornih strana na raskid ugovora

Član 12.

Ugovorne strane su saglasne da se ugovor može raskinuti pismenim sporazumom koji potpisuju obje ugovorne strane, osim u slučaju da Naručilac usluge trpi štetu iz razloga što Izvršilac usluge ne izvršava ili neopravdano kasni sa izvršavanjem svojih obaveza. U tom slučaju Naručilac usluge ima pravo na jednostrani raskid ugovora uz otkazni rok od 30 dana od dana nastupanja razloga za raskid ugovora.

Stupanje na snagu i trajanje ugovora

Član 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i traje godinu dana od dana potpisivanja.

Rešavanje pitanja koja nisu regulisana ugovorom i način rešavanje sporova

Član 14.

Za sve što nije regulisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i drugih pozitivnih propisa koji se odnose na predmet javne nabavke.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove rešavati mirnim putem u duhu dobrih poslovnih običaja i morala. U suprotnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Broj primjeraka ugovora i dostava UJN

Član 15.

Ovaj ugovor je sačinjen u 7 (sedam) primjeraka istovjetnog teksta od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Upravi za javne nabavke CG.

NARUČILAC USLUGE	                                     			IZVRŠILAC USLUGE

Izvršni direktor,                                                              		Izvršni direktor,

Ljubiša Ćurčić, dipl. ing. maš.            					_____________________

SAGLASAN SA NACRTOM  UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _______________________

(ime, prezime i funkcija)

______________________________

(potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I  NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

- Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

- Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

- Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

- Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude;  određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi  dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

- Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

- Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem  / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

- Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i  zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

- Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

- Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač  može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

- Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

- Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

- Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

- Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana, od dana objavljivanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II  NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

III  IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se   (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)   da, u ime

(naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od ________. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

_______________________

(ime, prezime i funkcija)

_______________________

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički  sa  podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća.

Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama